东北财经大学

工程管理硕士（MEM）学位论文开题报告

面向火烟目标检测的伪标签构建与级联流程选型研究

——基于 Grounding DINO、SAM3 与 YOLO 下游效用验证

| 专业学位类别 | 工程管理硕士（MEM） |
| --- | --- |
| 研究方向 | 数据挖掘与商务智能 |
| 学生姓名 | 董秀丽 |
| 学号 | 2025120254 |
| 指导教师 | 高明 |
| 开题日期 | 2026年9月 |

关键词：伪标签构建；开放词汇目标检测；异构模型级联；数据质量指标；下游效用；阶段决策；Pareto选型

目  录

一、研究背景、课题来源与研究意义

二、国内外研究现状与文献综述

三、研究目标、核心研究问题与概念边界

四、理论基础与研究框架

五、研究设计、数据方案与实验方法

六、前期实验基础与阶段性结论

七、制备投入、多规模情景与阶段决策规则

八、创新点、可行性与风险控制

九、研究计划与预期成果

十、论文拟定目录

十一、主要参考文献

附录A 开题后正式实验执行清单

附录B 最小可追溯字段与实验记录模板

附录C 当前实验结果与结论边界

一、研究背景、课题来源与研究意义

1.1 研究背景

视觉火焰与烟雾检测广泛应用于园区、仓储、施工现场、林区与视频监控等安全场景。近年来，YOLO类目标检测器在速度、精度和轻量化部署方面持续发展，国内研究也围绕小目标、复杂背景、多尺度特征与轻量化结构开展了大量改进工作[1-3]。然而，在实际迭代过程中，模型结构并非唯一瓶颈。当场景持续扩充、摄像设备视角变化、天气与光照条件改变或新增数据来源不断进入时，训练数据的获取、逐框标注、复核、版本更新与重新训练往往成为影响模型更新周期的重要环节。

传统人工逐框标注具有较强可控性，但标注工时随数据规模增加而持续增长，并存在复核返工和标注风格不一致等问题。火焰和烟雾又属于典型非刚性目标：目标形态动态变化、边界弥散、遮挡与共生现象明显，同一目标采用“紧框”或“松框”均可能具有一定合理性。因此，对此类任务而言，训练数据的核心问题并不只是“有没有标签”，还包括如何以稳定、可复现的方式获得足以支持下游模型训练的标签。

开放词汇视觉基础模型为低人工参与的初始标签生成提供了新的技术条件。Grounding DINO能够根据自然语言短语执行开放集目标定位[4]；SAM、SAM2以及SAM3进一步扩展了提示分割、图像/视频分割与概念提示检索能力[5-7]。这使“开放词汇模型生成候选框—后置模型进行语义或结构校验—下游轻量检测器验证训练效用”的级联流程具备工程可行性。

本研究不以部署大型基础模型为目标，也不对YOLO网络结构进行专项改进。Grounding DINO和SAM3用于训练数据制备阶段，YOLO用于检验不同标签方案是否能够形成可接受的下游检测效用。研究重点由此落在：如何构建稳定的伪标签方案、何时值得增加后置级联节点、何时应停止继续复杂化，以及不同数据规模下应选择何种人工参与程度与模型调用组合。

1.2 课题来源

本课题来源于火烟检测模型迭代中的训练数据制备需求。前期工作已形成Grounding DINO冷启动标签生成、语义提示评测、YOLO统一训练验证、SAM3多角色消融、IoF重复候选过滤、逐图审计日志与配置指纹等工程基础。随着实验推进，研究问题由“基础模型能否生成火烟标签”进一步转化为“在有限人工与算力投入下，哪些步骤值得保留、哪些步骤应当停止、不同数据规模下如何选择更合适的流程方案”。因此，课题具有明确的工程问题来源和实验数据基础。

1.3 研究意义

1.3.1 方法意义：将经验式伪标签生成转化为可复现实验流程

开放词汇模型对提示短语、置信度阈值与数据分布较为敏感。如果依赖临时经验反复调整，容易出现配置漂移、测试集反复查看和难以复现等问题。本研究通过独立开发集评测、候选提示比较、阈值稳定区间确认、配置冻结与版本指纹记录，将经验性输入转化为可追踪的实验配置，为同类垂直视觉任务提供更规范的伪标签构建方法。

1.3.2 实证意义：以数据质量指标和下游效用共同评价伪标签

伪标签与人工框之间存在差异并不等同于其训练价值必然较低，特别是火烟等非刚性目标受标注风格影响明显。本研究一方面使用漏检、误检、IoU分布、接受/拒绝率等数据质量指标描述标签差异；另一方面以统一YOLO训练协议和隔离测试集结果评价标签的实际训练效用。两类指标相互补充，避免将单一几何一致性指标直接等同于下游模型效果。

1.3.3 工程决策意义：形成“是否增加节点、增加到何种程度”的证据规则

研究将Grounding DINO单模型方案视为基础流程，将SAM3的Verifier、Append与Refiner视为可选后置节点，通过增量效用、增量时耗、人工抽检需求和失败风险比较决定是否升级。Stage-Gate在本文中不是组织级管理制度，而是实验流程中的阶段决策思想：只有当前方案达到预设证据门槛，才继续进入下一复杂度阶段；若收益不足或风险明显，则保留当前方案或停止该分支。

1.3.4 多规模情景意义：把Pareto用于流程方案选型而非泛化“资源配置”

在1千、1万和10万张等不同数据规模下，人工逐框、Grounding DINO单模型、Grounding DINO+SAM3校验等方案的制备时耗、人工介入与下游效用关系可能不同。本文使用Pareto非支配思想比较“效用—时耗—人工参与”之间的权衡，输出不同规模和目标约束下的流程候选方案，而不将其表述为企业层面的广义资源配置。

1.4 研究边界声明

第一，研究对象限定为面向火烟目标检测训练的图像级数据制备与标签方案选择，当前实验主体为图像，不将尚未完成的视频时序自动标注、在线自学习或持续自主进化作为已实现研究内容。视频场景仅作为应用背景和后续扩展方向。

第二，本文中的“数据质量”特指伪标签的可量化统计属性与其对下游检测效用的影响，包括Precision、Recall、IoU、漏检率、误检率、框偏差、接受/拒绝率及YOLO下游mAP等，不涉及质量管理体系、组织级SOP或ISO质量管理制度。

第三，本文中的“流程选型”是指不同数据规模下对人工逐框、Grounding DINO单模型、Grounding DINO+SAM3后置校验等流程组合进行比较，不等同于自动化算力调度、超参数自适应优化或企业资源配置。

第四，YOLO在本文中承担下游效用验证与最终部署模型的角色。本文不采用知识蒸馏意义上的教师—学生参数迁移，也不将“基础模型能力迁移至YOLO”作为独立研究问题；基础模型通过生成或筛选训练标签间接影响YOLO训练结果。

二、国内外研究现状与文献综述

2.1 火焰与烟雾视觉检测研究

火烟视觉检测已由颜色、纹理、运动特征等传统方法逐步转向深度学习目标检测。YOLO系列因端到端推理速度快、模型规模可控，被广泛用于实时火焰与烟雾检测。国内研究主要通过轻量化颈部结构、注意力机制、多尺度特征融合、小目标检测头和复杂背景增强等方式提升精度[1-3]。这类研究证明轻量检测器具备实际部署价值，但多数工作默认训练标签已经准备完成，训练数据制备效率、标签风格差异和数据版本复现问题通常不是研究重点。

火焰、烟雾与刚性目标存在明显差异。其边界随扩散、风向、遮挡和亮度变化而变化，单一人工框并非唯一合理表达。若直接用“人工框完全一致”定义标签质量，容易把标注风格差异与真正的语义错误混合。因此，在火烟训练数据研究中，有必要同时观察标签本身的统计误差和标签对下游模型的训练效用。

2.2 开放词汇检测与提示驱动视觉基础模型

Grounding DINO将语言表达与目标检测结合，可利用类别名称或短语进行开放词汇目标定位[4]。这一能力使垂直场景在缺少完整标注集时可以先通过语义提示获得候选目标框，为低人工参与的冷启动提供可能。与此同时，提示短语形式、阈值以及数据分布会影响输出，因此开放词汇能力并不意味着无需配置与验证。

SAM提出了通用提示分割范式[5]，SAM2扩展至图像与视频分割[6]；SAM3进一步支持基于文本或示例概念的检测、分割与跟踪能力[7]。这些模型为“检测框—分割掩膜—概念校验”组合提供了技术基础，但在具体垂直任务中，第二模型加入后可能带来真阳性误删、重复候选、框粒度变化等新风险，因此其价值应通过消融与下游验证确定。

2.3 伪标签、标签噪声与数据质量评价

标签噪声研究表明，错误标签会影响模型泛化，并可能增加训练复杂度[8,10]。与此同时，测试集本身也可能包含标注错误或不一致，Northcutt等对常用机器学习基准的研究说明应谨慎把单一测试标签视为绝对无误标准[9]。对火烟目标而言，除类别误标外，边界风格差异同样可能造成mAP50:95等指标波动。

因此，本文不使用“标签是否与人工框完全一致”作为唯一判断，而构建两层评价：第一层为标签级指标，包括Precision、Recall、漏检/误检比例、IoU与框面积/中心偏移等；第二层为下游效用指标，即在统一YOLO训练协议下比较不同标签方案的mAP、Recall及多随机种子稳定性。若两类指标出现冲突，则将其视为需要分析的现象，而非直接将某一方定义为错误。

2.4 多模型级联、模型协同与人工参与

多模型协同常通过候选生成、复核、重排序或互相校验降低单模型局限，但增加节点也会增加调用成本和新的误差传播路径。对本研究而言，Grounding DINO具有较直接的目标定位能力，SAM3则可以提供分割与概念判断证据。前期实验显示，若直接允许SAM3重新塑造Grounding DINO框，可能改变原有检测标注粒度并造成下游效用下降。因此，多模型级联的关键不是“模型越多越好”，而是明确每个节点的权限边界和进入条件。

人工参与同样不应被简单定义为“越少越好”。对于低规模、高风险样本，人工逐框或高比例抽检可能更合适；对于规模扩大后的常规扩充，模型生成加小比例抽检可能具有更好的周期优势。因此，人工比例应作为流程方案的一部分纳入比较。

2.5 Stage-Gate思想与阶段决策

Stage-Gate最初用于新产品开发过程中的阶段划分与门点评审[11]。本文借用其“阶段完成后依据证据决定继续、暂停或停止”的基本思想，而不照搬产品开发组织流程。具体而言，语义提示冻结、V1生成、SAM3 Verifier、Append和Refiner均可视为不同复杂度的候选阶段；每一阶段只有达到预先定义的效用与风险门槛，才进入下一阶段。

这种方法适合当前研究的原因在于：前期实验已经出现正、零和负结果。若缺少停止规则，容易因为“模型能力看起来更强”而不断追加复杂节点并反复调参；若采用基于阈值的阶段决策，则负结果同样可以形成有效研究结论。

2.6 Pareto非支配与多规模流程选型

多目标优化用于处理多个相互冲突的目标，Pareto非支配解强调不存在一个方案在所有目标上同时更差而仍被保留[12-13]。本文不采用进化算法求解复杂参数优化，而仅使用Pareto非支配思想对有限个候选流程进行后验比较。目标主要包括下游效用、数据制备时耗和人工参与量，必要时以流程复杂度作为辅助约束。

研究不是自动寻找最优参数，而是在固定候选方案集合中，根据不同数据规模和业务约束给出可解释的选择边界。

2.7 可追溯实验与数据版本控制

数据集文档化与模型实验可复现要求研究者记录数据来源、版本、处理规则和使用限制。Datasheets for Datasets等工作强调数据集需要明确生成过程、组成和维护信息[14]。对本研究而言，最小可追溯链不承担宏观AI治理功能，而用于确保“某一次YOLO结果能够反查到具体数据版本、提示配置、伪标签版本和流水线规则”，避免多轮实验后无法解释差异来源。

2.8 文献评述与研究缺口

综合现有研究，本研究聚焦以下三个可被实验直接回答的缺口。

缺口一：面向非刚性火烟目标的开放词汇伪标签构建，缺少同时考虑“提示配置稳定性—标签统计差异—下游训练效用”的可复现实证流程。

缺口二：异构基础模型级联常强调能力叠加，但对后置模型应拥有何种操作权限、何时值得启用、何时应因负效用停止，缺少针对具体垂直检测任务的消融证据。

缺口三：现有研究较少把不同伪标签流程放在1千、1万、10万张等规模情景下，同时比较下游效用、制备时耗和人工参与程度，并据此形成可解释的流程选型边界。

据此，研究对象统一为面向火烟目标检测的训练伪标签构建及级联流程选型；数据质量指标、Stage-Gate、Pareto和追溯记录分别作为评价、控制、选择和复现工具服务于这一研究对象。

三、研究目标、核心研究问题与概念边界

3.1 总体研究目标

本研究旨在形成一套面向火烟目标检测训练数据的可复现伪标签构建与级联流程选择方法。依托Grounding DINO生成初始伪标签，以SAM3作为可选后置校验节点，以YOLO作为下游训练效用验证模型，通过开发集内的配置冻结、标签级数据质量诊断、多随机种子训练、隔离测试集验证和多规模情景比较，回答“基础流程是否可用、后置节点是否值得增加、复杂化到何种程度应停止、不同数据规模应选择何种方案”。

具体目标包括：

1. 建立低预算语义提示与置信度阈值冻结方法，使Grounding DINO V1伪标签生成过程可复现、可追踪。

2. 建立标签级数据质量指标与YOLO下游效用的双层评价方法，分析火烟非刚性边界对几何指标和下游结果的影响。

3. 通过Verifier、Append、Refiner消融明确SAM3后置节点的角色边界，形成基于预设阈值的Go/Hold/Stop阶段决策规则。

4. 在1千、1万、10万张等数据规模下比较人工逐框、V1单模型与通过门槛的级联候选方案，利用Pareto非支配关系形成流程选型矩阵。

5. 建立最小可追溯字段，使数据版本、提示配置、标签版本、训练实例和测试结果能够一一对应。

3.2 核心研究问题

| 问题 | 研究焦点 | 具体表述 |
| --- | --- | --- |
| RQ1 | 提示与配置冻结 | 在有限开发样本和算力预算下，如何通过独立评测、候选提示比较、阈值稳定区间和版本冻结，获得可复现的Grounding DINO火烟伪标签配置？ |
| RQ2 | 伪标签效用与数据质量 | Grounding DINO V1伪标签相对人工GT能够保留多少YOLO下游检测效用？漏检、误检和几何边界差异与下游mAP变化之间呈现何种关系？ |
| RQ3 | 后置节点与阶段决策 | SAM3以Verifier、Append或Refiner方式介入时分别产生何种增量效用与风险？应依据哪些阈值决定Go、Hold或Stop？ |
| RQ4 | 多规模流程选型 | 当数据规模从1千扩展至1万、10万张时，人工逐框、V1和通过门槛的级联候选方案在下游效用、制备时耗和人工参与量上如何权衡，并形成哪些Pareto非支配选择？ |

表1 核心研究问题及其边界

3.3 核心概念与边界

| 概念 | 本文定义 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 主生成模型 | 负责目标语义激活和初始框生成的开放词汇检测模型，本文以Grounding DINO为基准。 | 不将其称为部署模型；不涉及其网络结构改进。 |
| 后置校验模型 | 在V1之后提供接受/拒绝、候选补漏或边界重塑证据的SAM3。 | 正文优先使用“后置校验模型/级联节点”，避免把多模型关系误解为知识蒸馏教师—学生。 |
| V1伪标签 | 经提示和阈值冻结后由Grounding DINO批量生成的基准伪标签。 | V1是后续所有级联方案的比较基线。 |
| V2候选 | 在V1基础上经过SAM3某一已通过门槛的后置规则处理后形成的标签版本。 | 只有通过开发集门槛的方案才有资格生成正式V2。 |
| 数据质量指标 | Precision、Recall、IoU、漏检/误检、框偏差、接受/拒绝率等标签层统计指标。 | 不等同于“质量管理”；不单独决定最终方案。 |
| 下游效用 | 使用统一YOLO训练协议后在隔离测试集得到的mAP、Recall等性能。 | YOLO用于效用裁判，不以专项调优YOLO为研究贡献。 |
| 阶段决策 | 依据预设阈值对候选流程作Go/Hold/Stop判断。 | 不是在线自动进化；阈值先在Development/Validation内确定。 |
| 流程选型 | 在有限候选方案中按数据规模、效用、时耗、人工量进行选择。 | 不等同于自动算力调度或企业级资源配置。 |
| 最小可追溯链（MTC） | dataset_version—prompt_id—label_version—pipeline_id—train_run_id—test_report_id的映射。 | 用于实验复现和回滚，不扩展为宏观治理体系。 |

表2 核心概念与研究边界

四、理论基础与研究框架

## 4.1 数据质量指标与下游效用双层评价

本文将训练伪标签评价划分为“标签层”和“效用层”。标签层回答自动标签与参考标注相比存在哪些类别、定位和实例结构差异；效用层回答这些标签用于训练后能否产生具有可接受泛化性能的检测模型。两类评价相互补充但不相互替代：标签层用于定位问题来源，效用层用于判断流程是否具备实际训练价值。

### 4.1.1 标签层质量评价

标签层以人工参考标注为对照，对自动伪标签的类别正确性、漏检、误检、定位差异及实例结构错误进行分层诊断。基础指标包括类别Precision/Recall、missing与false positive占比、匹配框IoU分布、框面积比、中心偏移，以及over-box、under-box、many-to-one等错误类型。对于火焰与烟雾，还应按类别、目标尺度和数据来源分别报告，以避免总体均值掩盖局部失效。

对于SAM3不同角色，评价口径进一步区分：Verifier记录accepted、rejected及其人工抽检结果，用于计算错误拒绝率和有效过滤率；Append记录新增候选的Precision、重复率以及经IoU、IoF和NMS等规则过滤的比例；Refiner则比较重定位前后的IoU、中心偏移、面积比和下游效用变化。这样可确保“审核、补漏、重定位”三种权限的收益与风险被独立识别。

### 4.1.2 下游效用保留率

效用层以统一YOLO学生模型训练作为最终效用裁判。设人工GT训练方案在独立隔离测试集上的核心指标为 M_GT，某自动或半自动标签方案 s 的对应指标为 M_s，则定义性能保留率（Retention Ratio of Model Utility, RM）为：

RM_s = M_s / M_GT

为避免比例指标掩盖绝对差异，同时报告绝对效用差：

ΔM_s = M_s − M_GT

其中核心指标优先采用mAP@0.5:0.95，并同步报告mAP@0.5、Precision、Recall，以及按fire/smoke、尺度和来源的分层结果。M_s与M_GT必须来自一致的模型结构、训练数据规模、超参数、数据划分和随机种子控制条件。RM仅描述相对于人工监督所保留的下游效用，不解释为标签“绝对正确率”；若个别实验出现RM>1，也仅表示当前实验条件下的观测性能更高，需结合多随机种子和独立测试结果判断其稳定性。

## 4.2 非刚性目标的边界风格敏感性审计

火焰和烟雾具有明显的边界弥散性，同一实例在不同标注者或不同标注策略下可能形成“紧框”与“松框”等几何风格差异。因此，当自动标签与人工标签的标准IoU较低时，不能直接将其解释为识别错误。本文在Development/Validation阶段增加边界风格敏感性审计，用于判断结论是否对框定风格敏感，并辅助解释“标签几何指标与下游效用不完全一致”的现象。

### 4.2.1 归一化中心点偏移

保留原“中心一致性”思想，但将其实现为归一化中心点偏移（Normalized Center Deviation, NCD），以减少不同图像分辨率之间不可比的问题。对于完成实例匹配的自动框和人工参考框，分别记中心坐标为 (x_a, y_a) 与 (x_g, y_g)，图像宽高为 W、H，则：

NCD = √[(x_a − x_g)² + (y_a − y_g)²] / √(W² + H²)

NCD越小，表明两种标签对目标主体位置的判断越一致。该指标用于辅助区分“目标核心位置一致但边界松紧不同”与“整体定位发生明显偏移”两类情况，不将其表述为能够完全剥离标注偏见。

### 4.2.2 边界容差IoU敏感性

保留原“Dilated IoU Sensitivity”思想，但为避免与目标检测领域常用的Distance-IoU（DIoU）概念混淆，本文建议采用“边界容差IoU（Boundary-Tolerance IoU, BT-IoU）”表述。具体做法是在Development/Validation中对参考框实施小幅扩张、收缩及必要的中心扰动，形成一组容差尺度 δ，并观察匹配IoU随δ变化的曲线：

BT-IoU(δ),   δ ∈ {0, δ₁, δ₂, …, δ_k}

若标准IoU较低，但在较小δ下BT-IoU快速提升，同时NCD保持较低，则可将其作为“差异可能主要来自边界定义或框定松紧”的辅助证据；若容差增加后IoU仍持续较低，或同时伴随较大的中心偏移，则更可能属于真实定位误差、误检或实例匹配错误。该分析不用于证明人工测试集存在错误，也不允许依据隔离测试集结果反向修改阈值、提示词或标签，从而避免测试泄漏。

### 4.2.3 边界风格与下游效用的联合解释

边界敏感性审计的角色是“解释”，而非替代标准标签指标或下游模型评价。若某流程在IoU上存在一定损失，但NCD较低、BT-IoU对小幅容差较敏感，且YOLO下游效用未出现稳定下降，则可认为几何差异中包含较强的标注风格成分；反之，若几何指标和下游效用同时恶化，则应优先解释为真实质量退化。最终流程是否保留，仍以下游隔离测试集上的稳定效用结果为主要判据。

## 4.3 异构模型级联与角色约束

本文将异构模型在伪标签流水线中的权限划分为初始定位、审核、补漏和重定位四类，并要求不同角色独立消融，避免将多个能力同时叠加后无法识别真实收益来源。Grounding DINO V1拥有初始定位权；SAM3作为候选后置节点，可分别承担Verifier、Append或Refiner角色。

（1）Verifier（审核） SAM3仅对Grounding DINO V1产生的候选框提供保留/拒绝证据，不直接修改V1框的几何位置。该角色用于验证“增加第二教师的语义校验是否能以有限新增成本降低误检而不伤害召回与下游效用”。基于前期结果，正式候选优先采用Verifier-only。

（2）Append（补漏） SAM3从全图或补充检索中发现的新增对象只进入candidate区，先经过IoU、IoF、NMS等去重与包含关系过滤，并通过人工抽检验证候选Precision后，才决定是否并入正式训练标签。Append作为探索性分支，不与Verifier收益混合计算。

（3）Refiner（重定位） SAM3可以实验性地对已有框进行重定位或由掩膜反推新框，但该角色必须单独消融。鉴于前期结果已观察到明显下游性能退化，Refiner在当前研究框架中默认进入Stop分支，不作为正式生产候选，除非后续Development/Validation证据足以推翻该结论。

该角色约束同时修正了旧版“审核后直接转化为精确边界”的权限混合问题：Verifier只决定留/去，几何重拉框必须归入Refiner。这样可以使每个级联节点的边际贡献、风险和新增时耗均可独立测量。

## 4.4 基于预定义规则的Stage-Gate阶段决策

本文借鉴Stage-Gate的分阶段决策思想，对候选流程采用Go、Hold、Stop三类结论。其目的不是构造“自动进化”系统，而是把实验推进条件显式化：只有在前一阶段满足预先设定的效用、风险和资源门槛后，候选流程才进入下一阶段或扩大数据规模；证据不足时暂缓；出现明确负效用或不可接受风险时及时终止。

设候选方案相对V1的多随机种子核心效用差为 ΔM，基准随机波动为 δ，最小有意义效用差为 τ_M，停止阈值为 τ_stop，新增制备时耗为 ΔT，错误拒绝率为 ER。典型判断逻辑如下：

- Go：ΔM在多seed与Development/Validation证据中稳定为正，且超过预设最小有意义差异τ_M；同时ER、候选Precision、人工抽检风险和新增时耗均未越过预设边界。

- Hold：ΔM处于随机波动区间附近，或局部指标改善但核心mAP没有稳定提升，需要增加seed、进行分层分析、扩大人工抽检或建立新的隔离验证证据后再判断。

- Stop：核心下游效用出现超过τ_stop的稳定下降，或Append候选Precision低于安全门槛，或后置节点改变标注粒度/框几何后造成明显退化。

所有数值门槛应在正式隔离测试前，根据Development/Validation结果、既有seed方差、业务可接受误差和资源边界确定并记录。最终隔离测试集仅用于一次性报告冻结配置的泛化结果，不用于反向调参。CI/NCD与BT-IoU等边界敏感性指标可以用于解释Hold或异常结果，但不能在核心下游效用明显下降时单独将流程“判为通过”。

## 4.5 Pareto非支配与多规模流程选型

本文是对有限候选流程进行Pareto非支配比较。即在不同数据规模与质量要求下，人工GT、Grounding DINO V1以及通过Gate的Grounding DINO + SAM3候选流程，如何在下游效用、标签制备时耗和人工参与之间进行选择。

### 4.5.1 标签生产资源边界与成本口径

成本对象严格限定为“训练标签生产投入”，并与所有方案共同发生的模型验证成本分开。标签生产投入包括人工逐框标注工时、Grounding DINO推理时间、SAM3新增推理时间，以及正式生产中必要的人工抽检或疑难仲裁时间；统一YOLO训练、隔离测试评估等属于共同验证过程，不计入人工与自动标签生产成本差异的主比较。只有某一方案独有的额外返工、审核或重新制备才作为该方案的附加投入。

在数据规模N下，方案s的总制备时间可分解为固定准备时间、单位图像处理时间和人工审核时间：

T_s(N) = T_fixed,s + N × t_img,s + T_review,s(N)

人工参与量单独记为 H_s(N)。如果研究对象能够获得可靠的人工小时单价 w_H 与GPU小时单价 w_G，可在附加情景中进一步换算货币成本；若缺乏稳定单价，则主文优先报告人时、GPU时和总周期，避免用假设性的人民币成本制造过度精确。

若需要分析人工与自动流程的规模经济，可在统一成本单位下定义固定成本F与单位边际成本v，并估计理论盈亏平衡规模：

N* = (F_auto − F_H) / (v_H − v_auto)

该表达用于说明规模增长如何摊薄自动化固定配置成本，而不在理论章节预设“自动化必然优于人工”的结论。具体N*应以后文实测数据和合理情景参数计算。

### 4.5.2 Pareto评价向量与边际时间回报

对于方案s，在数据规模N下定义主要评价向量：

F_s(N) = [ −U_s,  T_s(N),  H_s(N) ]

其中U_s为冻结配置在隔离测试集上的下游效用（越大越好，因此在最小化向量中取负），T_s(N)为标签制备总时耗，H_s(N)为人工参与时长或人工标注量。若方案A在三个目标上均不劣于B且至少一项更优，则A支配B，B不进入Pareto候选集。这样可以避免提前宣称某一流程在所有规模下“绝对最优”。

为回答“是否值得增加SAM3 Verifier”这一具体问题，可辅助定义纯标签生产口径下的边际时间回报率：

ME_label = ΔU / ΔT_label

其中ΔU表示V2相对V1的稳定下游效用增量，ΔT_label表示SAM3新增标签制备时间。ME_label只作为解释边际交换关系的辅助指标，不替代Pareto非支配判断，也不将共同发生的YOLO训练时间混入标签生产成本。

### 4.5.3 多规模情景选型原则

多规模分析建议采用1k、10k、100k等数量级情景，并基于实测单位处理时间、固定准备时间和审核比例进行外推。对明显受I/O、批处理、并发和硬件利用率影响的环节，应同时报告区间或敏感性分析，而不是把一次GPU分钟差异直接放大为十万级数据的确定性结论。候选方案的基本决策逻辑可概括为：

- 小规模Reference/测试集：人工标注或人工复核具有独立基准价值，不以自动化吞吐率作为唯一目标。

- 常规大规模训练数据：若V1已达到可接受RM且V2增益不稳定，则优先V1；若Verifier通过Go Gate并产生稳定、具有实际意义的效用增量，则V2可进入质量优先情景的Pareto候选集。

- 若Verifier增益消失或核心效用下降，则无论数据规模多大，V2都不应仅因“多模型更复杂”而保留；若Refiner持续造成负效用，则保持Stop。

- 人工角色从“全量生产”逐步转向Reference建立、分层抽检、高风险样本仲裁和门槛校准，但这种转变应由实测规模、效用与审核负担共同支持，而非预设为必然结论。

## 4.6 最小可追溯链与总体研究框架

为保证实验结果可复现、可追责和可反查，本文建立从原始图像到最终测试报告的最小可追溯链。每次实验至少记录dataset_version、source_group_id、prompt_id、threshold_config、label_version、pipeline_id、train_run_id、seed、model_weight、test_report_id、GPU_hours、human_hours及Gate结论。对于SAM3参与的标签，还应记录mode（Verifier/Append/Refiner）、候选来源、过滤规则和最终box_source。

总体研究流程按照“数据与测试治理—提示与阈值冻结—V1基准—SAM3角色消融—阶段门决策—隔离测试—多规模选型”推进。其核心不是不断增加模型复杂度，而是在可追溯和防测试泄漏的前提下，用标签诊断解释问题、用下游效用判断价值、用Stage-Gate控制实验边界、用Pareto比较有限生产方案。

表 4-1  面向火烟目标检测的伪标签构建与阶段决策研究框架

| 阶段 | 主要活动与决策规则 |
| --- | --- |
| 阶段0：数据/测试治理 | 冻结Training/Development划分；历史Pilot-Test仅作可比参考；优先建立未触碰的隔离测试集。 |
| 阶段1：提示配置冻结 | 候选提示粗筛→Top候选复筛→阈值稳定区间→prompt_id与配置指纹冻结。 |
| 阶段2：V1基准构建 | Grounding DINO批量生成V1→标签层质量诊断→统一YOLO训练→计算RM与分层结果。 |
| Gate 1 | 判断V1是否达到可接受的效用保留率与错误分布；不足则回到Development，不直接进入SAM3扩展。 |
| 阶段3：SAM3角色消融 | Verifier / Append / Refiner分别实验；权限隔离；记录标签增量、人工抽检、下游效用及新增时耗。 |
| Gate 2 | 依据多seed增量效用、候选Precision、错误拒绝率、人工审核风险及资源投入作Go/Hold/Stop。 |
| 阶段4：隔离测试 | 配置完全冻结后一次性评估；按类别、尺度和来源分层；不得据此继续调参或重做标签。 |
| 阶段5：多规模选型 | 基于实测固定成本、单位图像时间和人工审核量外推1k/10k/100k；进行Pareto筛选并输出情景化流程候选。 |

## 4.7 本章框架的研究边界

本文对理论与方法边界作如下限定：第一，数据质量是评价与诊断对象，不扩展为全面质量管理体系研究；第二，SAM3被视为候选级联节点，不预设其必然提升标签质量；第三，Stage-Gate是基于预定义规则的阶段决策方法，不作为自适应或自动进化机制；第四，Pareto用于有限候选流程的非支配比较，不构造复杂的动态资源调度或进化优化算法；第五，YOLO仅作为统一的下游效用验证器，不以改进YOLO结构作为论文算法创新目标。

在上述边界下，本文的主要贡献可凝练为：面向火烟非刚性目标构建低人工依赖的伪标签流程；以标签层诊断和下游效用保留率联合评价自监督质量；通过SAM3角色约束与Stage-Gate判断级联节点是否值得升级；最终结合数据规模、下游效用、制备时间与人工参与进行Pareto流程选型。

五、研究设计、数据方案与实验方法

5.1 数据组成与测试治理

当前已形成约2804张Training/Development图像以及274张历史统一Pilot-Test评测数据。数据分区遵循"开发—验证—测试"严格隔离原则，以防止标签生产过程中的参数选择对最终泛化评估产生信息泄漏[16]。

| 数据分区 | 主要用途 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| 语义提示 Development / Reference | 语义提示独立评测、score threshold、SAM3规则开发、错误诊断 | 不得用于最终泛化报告 |
| YOLO Validation | 训练状态、checkpoint选择、候选Stage-Gate | 不得反向修改Pilot-Test |
| Prompt_Tuning_Set | 阈值探索与稳定性验证 | 不用于后续测试 |
| Pilot-Test 274隔离测试集 | 测试效用 | 严禁用于任何阈值/规则调参，严禁反向修改 |

5.2 RQ1：语义提示Benchmark与阈值冻结

针对fire与smoke分别构建有限候选提示短语。首先在Development子集进行候选粗筛，以mAP、AP75、Recall和错误类型为主要依据，淘汰明显不稳定提示；随后对Top候选进行复筛，并在多个score threshold下观察稳定区间。最终选择不是追求单点最高分，而是在相邻阈值下表现相对稳定且错误结构可解释的配置。

冻结后生成prompt_id、threshold_config和配置哈希。后续V1全量生成与SAM3实验必须引用同一冻结配置，除非正式记录版本升级原因，不允许因Pilot-Test表现临时修改。

5.3 RQ2：Grounding DINO V1生成与标签级诊断

使用冻结配置对Training/Development生成Grounding DINO V1。对具有人工参考标注的子集进行匹配分析，分别统计fire/smoke的Precision、Recall、missing、FP、over-box、under-box、many-to-one、小目标漏检和IoU分布。对非刚性边界额外记录框面积比和中心偏移，识别“语义正确但几何风格不同”的样本。

V1不因个别异常图像人工修正后再用于对比，否则会破坏流程一致性。必要的人工操作仅用于抽检、错误归因和形成后续规则，不直接在主实验标签上逐图修补。

5.4 RQ3：SAM3三类角色消融

5.4.1 Verifier：仅审核，不改框

Verifier接受Grounding DINO候选框及相关图像信息，由SAM3提供是否支持该候选的证据。正式候选采用保守策略：默认保留DINO框，只有满足强否决条件时拒绝；拒绝框需保留日志并进行人工抽检，重点计算“被拒绝框中真实FP比例”和“真火/真烟误删比例”。

5.4.2 Append：只新增候选，先隔离后入库

Append用于探索Grounding DINO高阈值可能造成的漏检。SAM3新增目标先写入candidate标签流，不直接并入正式V2。随后使用IoU、NMS和IoF包含率过滤重复框。IoF用于处理“大框包含小框但IoU较低”的情况，其阈值仅在Development/Validation中比较。候选至少抽检300个或达到预先约定的统计样本量后，Precision未达到高门槛则停止全量Append。

5.4.3 Refiner：边界重塑负消融

Refiner允许SAM3根据分割掩膜重新生成DINO框。该路径用于检验“更精细的分割边界是否必然带来更好的检测训练标签”。前期结果已经显示该路径显著降低下游效用，因此正式研究将其作为负消融和停止案例，除非后续采用完全不同且预注册的新规范，否则不再扩大该分支。

5.5 IoF重复候选过滤

当一个较大的Grounding DINO框包含一个较小的SAM3候选时，传统IoU可能因为面积差异而较低，无法识别语义重复。设候选框A和参考框B的交集面积为I，候选框A面积为|A|，则可使用IoF(A,B)=I/|A|判断A是否大部分被已有框覆盖。本文比较若干预设IoF阈值，仅把该指标作为Append去重工具，不作为“标签质量总分”。

5.6 YOLO下游效用验证协议

人工GT、V1及各候选V2使用同一YOLO架构、输入尺寸、训练轮次、优化器和数据增强协议。为降低随机性影响，E0人工GT、E1 V1以及最终V2至少运行3个随机种子，报告均值、标准差、配对差值和每类指标。YOLO超参数在主比较期间保持冻结，不针对某一标签方案单独调优。

历史274张Pilot-Test用于与前期结果对齐，但不再承担最终泛化结论。正式方案冻结后在新隔离测试集一次性评估，并进行fire/smoke、目标尺度和来源分组分析。

5.7 边界扰动与标注风格敏感性实验

在Development/Validation参考集中，对人工框进行若干小幅扩张、收缩和中心偏移，观察mAP50、mAP50:95以及训练后效用变化。若某些几何扰动对mAP50影响较小但对mAP50:95影响较大，可用于解释非刚性边界对高IoU阈值指标的敏感性。该实验结论只用于辅助解释，不用于“纠正”隔离测试集。

5.8 制备投入记录与多规模外推

对每个流程记录模型推理时间、GPU小时、人工抽检/逐框时间、重跑次数、失败返工与版本变更。为了避免把共享的YOLO训练成本混入标签方案生产成本，主流程选型中的“制备投入”只统计达到可训练标签版本所需的时间与人工；YOLO训练耗时单独记录为评估成本。

对1k、10k、100k图像规模，以单位图像实测时间、中位数吞吐和固定启动时间进行外推，并通过±10%/±20%人工单价或GPU单价变化进行敏感性分析。若GPU计算步骤本身仅相差数分钟，则不把微小费用差异作为主要结论，而突出人工逐框时间、人工抽检比例、是否需要重训返工以及规模效应。

5.9 统计分析与结论规则

核心比较同时报告绝对指标、相对V1差值、相对人工GT性能保留率和多seed标准差。对于SAM3候选，不以一次实验中0.1%—1%的波动直接宣称有效，而结合seed方差和预设最小有意义差异判断。负结果完整保留，因为“某一后置节点不值得启用”本身就是流程选型的重要证据。

六、前期实验基础与阶段性结论

6.1 已完成工程基础

目前已完成Grounding DINO冷启动、语义提示评测工具、生产版Grounding DINO selector、统一YOLO训练与验证、SAM3 Verifier/Append/Refiner角色消融、IoF重复候选过滤，以及逐图审计、事件JSONL、debug标签流、可视化与配置指纹输出等关键模块。现有代码链条已能够将“图像来源—提示配置—伪标签版本—级联处理—训练运行—测试报告”串联起来，为后续将实验过程直接转化为论文证据、阶段决策记录和管理台账提供了工程基础。

从研究实施角度看，现阶段已不再处于单纯验证模型能否运行的技术可行性阶段，而是进入“比较不同标签生产流程、识别有效角色、控制无效分支并验证规模化价值”的流程评价阶段。因此，本章的重点不是报告某一次最优结果，而是梳理已经获得的证据强度，并据此判断各候选分支应当进入Go、Hold还是Stop状态。

6.2 单次角色消融与候选路径筛选

前期单次实验覆盖人工GT基线、Grounding DINO V1、SAM3 Verifier-only、Append及Box Refinement等主要路径。该组结果主要承担“角色筛选”功能，即判断哪些方向值得进入稳定性复验，哪些方向已经出现足够明确的负效用而应及时停止。

表6-1  前期单次实验结果

| 实验 | 方案/现象 | Val P | Val R | Val mAP50 | Val mAP50:95 | Pilot P | Pilot R | Pilot mAP50 | Pilot mAP50:95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exp0 | 人工GT Baseline | 0.744 | 0.707 | 0.750 | 0.509 | 0.8205 | 0.6717 | 0.7430 | 0.5377 |
| Exp1 | Grounding DINO V1 | 0.836 | 0.787 | 0.864 | 0.748 | 0.7635 | 0.6216 | 0.6647 | 0.4623 |
| E2A | SAM3只审核，不补框 | 0.829 | 0.801 | 0.857 | 0.739 | 0.7410 | 0.6609 | 0.6689 | 0.4577 |
| E2B | 审核 + 全图补漏 | 0.869 | 0.775 | 0.870 | 0.740 | 0.7531 | 0.6169 | 0.6641 | 0.4529 |
| E2C | 审核+补漏+SAM3重塑DINO框 | 0.821 | 0.737 | 0.816 | 0.673 | 0.6124 | 0.6182 | 0.5769 | 0.3701 |
| E2B-400 | Append最小像素400 | 0.808 | 0.793 | 0.857 | 0.736 | 0.7462 | 0.6178 | 0.6724 | 0.4530 |
| E2B-400+IoF0.7 | 宽松IoF去重复 | 0.822 | 0.791 | 0.867 | 0.735 | 0.7729 | 0.5878 | 0.6638 | 0.4525 |
| E2B-400+IoF0.3 | 严格IoF | 0.824 | 0.803 | 0.865 | 0.740 | 0.7148 | 0.6432 | 0.6722 | 0.4606 |

从单次结果看，E2A（Verifier-only）相对Exp1的主要变化表现为Pilot Recall由0.6216提高至0.6609，增量为0.0393；mAP50由0.6647小幅提高至0.6689，但mAP50:95由0.4623降至0.4577。由此可见，单次实验只能说明Verifier可能改善召回，并不能据此宣称其在核心高IoU指标上已经稳定优于V1。

Append系列表现出较明显的Precision-Recall权衡。不同最小像素和IoF过滤条件会改变候选数量、重复率及召回水平，但当前各版本尚未形成对核心mAP50:95的一致提升。因此，IoF更适合作为候选重复治理和安全门参数，而不宜在现阶段被表述为已经验证的性能优化参数。

E2C的退化最为明确。与Exp1相比，其Pilot mAP50由0.6647下降至0.5769，mAP50:95由0.4623下降至0.3701。该结果支持停止“以SAM3 mask外接框主动替换Grounding DINO框”的默认路径。其管理含义在于：后置模型的能力并非越强越适合获得更高标注权限，当分割边界粒度与目标检测GT定义不一致时，激进的几何重定位可能将语义正确转化为检测监督噪声。

6.3 Verifier-only多随机种子稳定性验证

由于E2A在单次实验中呈现“Recall改善但核心mAP50:95略降”的混合信号，本研究进一步采用三个随机种子对E1与E2A进行受控复验。该实验的目的不是寻找最优seed，而是观察在训练随机性变化后，Verifier-only相对V1的效用增量是否保持同一方向。

表6-2  E1与E2A三随机种子Pilot-Test结果

| Seed | 方案 | Pilot P | Pilot R | Pilot mAP50 | Pilot mAP50:95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | E1 | 0.6944 | 0.6114 | 0.6302 | 0.4255 |
| 0 | E2A | 0.7290 | 0.6088 | 0.6562 | 0.4564 |
| 1 | E1 | 0.7480 | 0.5862 | 0.6492 | 0.4421 |
| 1 | E2A | 0.6915 | 0.6541 | 0.6603 | 0.4510 |
| 2 | E1 | 0.6800 | 0.6119 | 0.6427 | 0.4434 |
| 2 | E2A | 0.7178 | 0.6347 | 0.6751 | 0.4638 |
| Mean±Std | E1 | 0.7075±0.0358 | 0.6032±0.0147 | 0.6407±0.0097 | 0.4370±0.0100 |
| Mean±Std | E2A | 0.7128±0.0193 | 0.6325±0.0227 | 0.6639±0.0099 | 0.4571±0.0064 |

表6-3  E2A相对E1的三seed核心指标增量

| Seed | ΔP | ΔR | ΔmAP50 | ΔmAP50:95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | +0.0346 | -0.0026 | +0.0260 | +0.0309 |
| 1 | -0.0565 | +0.0679 | +0.0111 | +0.0089 |
| 2 | +0.0378 | +0.0228 | +0.0324 | +0.0204 |
| 均值 | +0.0053 | +0.0293 | +0.0232 | +0.0201 |

三组随机种子下，E2A相对E1的mAP50与mAP50:95均保持正向增量。按均值计算，Pilot Recall提高约0.0293，mAP50提高0.0232，mAP50:95提高0.0201；Precision均值仅提高0.0053，且不同seed之间方向不一致。因此，当前最稳妥的解释不是“Verifier全面提高所有指标”，而是“Verifier-only在三个seed上对核心mAP指标均呈正向增量，并伴随平均Recall改善”。

进一步观察波动范围，E2A的mAP50:95标准差由E1的0.0100降至0.0064，表现出较低的观测波动；但由于当前仅有三个随机种子，本文不据此宣称统计显著性。按照第四章的Stage-Gate规则，这组结果已经比单次实验提供了更强的推进证据。E2A具备进入隔离测试阶段的证据基础。

6.4 自动标签相对人工GT的性能保留

为回答自动标签能否在训练层面接近人工监督，本研究以Exp0人工GT Baseline作为参考，计算单次Exp1与E2A的性能保留率。该指标描述的是相对人工监督的下游效用保留程度，而不是标签本身的“绝对正确率”。

RM_s = M_s / M_GT

表6-4  单次自动标签方案相对人工GT的Pilot-Test性能保留率

| 方案 | Precision RM | Recall RM | mAP50 RM | mAP50:95 RM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exp1 / V1 | 93.05% | 92.54% | 89.46% | 85.98% |
| E2A / Verifier-only | 90.31% | 98.39% | 90.03% | 85.12% |

Exp1在Pilot-Test上的Precision、Recall、mAP50和mAP50:95保留率分别约为93.05%、92.54%、89.46%和85.98%。以mAP类核心指标观察，V1已经保留约86%—89%的人工监督基线效用，说明单模型自动伪标签具有较强的训练可用性，同时仍存在可观测的效用缺口。

E2A单次结果的Recall保留率达到98.39%，但Precision与mAP50:95并未在该次运行中全面优于E1。该现象与前述多seed结果共同说明：论文不应选择性报告某一次“最好结果”，而应将RM用于描述相对人工基线的效用位置，将E1与E2A的多seed配对比较用于判断SAM3 Verifier是否具有稳定边际收益，两者承担不同的评价功能。

  - 基于现有证据的Stage-Gate阶段判断

将单次消融、多seed复验和性能保留率放入统一Stage-Gate框架后，各分支当前可形成如下阶段性判断。这里的Gate状态表示“下一步该做什么”，而不是提前宣布最终模型优劣。

表6-5  当前候选分支的阶段决策

| 分支 | 主要证据 | 当前Gate | 后续动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grounding DINO V1 | mAP50:95 RM约85.98%，具备较强训练可用性 | Go / Baseline | 作为低成本单模型生产基线进入后续比较 |
| SAM3 Verifier-only | 三个seed的mAP50与mAP50:95均为正增量；均值ΔmAP50:95=+0.0201 | Go to Holdout | 冻结角色权限与配置，在独立Holdout上确认增益 |
| SAM3 Append | 不同IoF条件呈P/R权衡，核心mAP50:95尚无稳定增益 | Hold | 补充新增候选Precision、重复率、人工抽检及独立集效用 |
| SAM3 Box Refinement | Pilot mAP50:95由0.4623降至0.3701，出现明确负效用 | Stop | 停止将SAM3 mask外接框作为默认替换路径 |
| IoF阈值优化 | 可改变重复候选与召回结构，但当前无一致核心效用提升 | Hold | 仅作为候选治理参数继续验证，不作为性能结论 |
| 最终测试治理 | Validation长期高于历史Pilot-Test，存在分布/适应风险 | Required | 建立未触碰Holdout，配置冻结后一次性评估 |

其中，Verifier-only目前最值得继续推进，但其“Go”仅指进入最终验证阶段，而不是直接判定为生产最优方案。只有当独立Holdout上的核心效用增量仍为正，且Verifier错误拒绝率、人工抽检结果和新增制备时耗均满足预设门槛时，E2A才具备进入正式V2候选集和后续Pareto选型的条件。

  - 阶段性结论与下一阶段研究重点

综合现有工程基础与实验结果，可以形成四项阶段性结论。第一，Grounding DINO V1已经证明自动伪标签具有较强的下游训练价值，可作为后续成本—效用比较的单模型基线。第二，SAM3当前最有潜力的角色不是重新定义检测框，而是实施权限受限的保守语义审核；三个随机种子的核心mAP指标均呈正向增量，使Verifier-only具备进入独立Holdout验证的证据基础。第三，Append仍处于Hold状态，其价值必须通过新增候选Precision、重复率、人工抽检和独立测试效用共同判断，不能仅凭Recall变化作出结论。第四，Box Refinement的负结果构成了明确的适用边界：对于火烟等非刚性目标，分割边界与检测框监督粒度不一致时，后置级联节点越激进地改变几何标签，越可能产生误差传递并损害下游泛化。

下一阶段的优先任务应当集中在三项证据补全：其一，冻结E1与Verifier-only的提示、阈值、标签和训练配置，在独立测试集完成最终对比；其二，对Verifier accepted/rejected及Append candidate开展分层人工抽检，补齐标签层Precision、错误拒绝率和新增候选质量；其三，将最终效用结果与实际标签生产时间、人时/GPU时和多规模外推结合，进入Pareto非支配选型。由此，论文的证据链将形成“工程可实现—单次角色筛选—多seed稳定性—独立Holdout确认—Stage-Gate决策—多规模流程选型”的闭环。

七、制备投入、多规模情景与阶段决策规则

7.1 评价对象与投入边界

本章比较的对象是“形成可用于YOLO训练的标签版本所需投入”，主要包括人工逐框时间、Grounding DINO/SAM3推理GPU时间、人工抽检时间、规则失败后的返工时间和版本切换次数。各方案均需进行的YOLO训练不计入纯制备投入，以免共享成本掩盖标签流程差异；但YOLO训练时耗仍在实验台账中单独记录。

后续会使用统一GPU租用单价和人工小时单价进行换算，并进行敏感性分析。由于当前模型推理本身较快，论文的主要论证不建立在几分钟GPU费用差上，而建立在人工逐框与模型辅助流程的数量级时耗差、后置节点新增投入及返工风险上。

7.2 候选流程方案

| 方案 | 组成 | 主要特征 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 人工基准 | 人工逐框+必要复核 | 最高人工投入；作为效用与成本参照 | 保留 |
| S1 V1 | Grounding DINO冻结配置直接生成 | 结构最简单；无需SAM3 | 当前基准候选 |
| S2 Verifier | V1 + SAM3保守审核，不改框 | 可改善部分错误；增加校验与抽检 | GO |
| S3 Append | V1 + SAM3新增候选 + IoF/NMS安全门 | 面向漏检补充；有FP/重复框风险 | Hold，先过候选Precision门 |
| S4 Refiner | 允许SAM3重塑DINO框 | 改变框粒度，已有明显下游退化 | Stop |

表4 候选流程及当前阶段状态

7.3 1千/1万/10万张规模情景

正式实验将分别计算N=1,000、10,000和100,000时各方案的T_s(N)和H_s(N)。对人工逐框方案，人工时长按抽样实测的单图标注时间分布估计；对V1及级联方案，模型推理时间按批量运行实测吞吐估计，人工部分按抽检比例和单样本复核时间估计。

| 规模情景 | 典型约束 | 重点比较 | 解释原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1千张 | 样本规模较小、人工绝对工时可控 | 重点比较人工GT与V1的效用差；必要时提高人工抽检比例 | 不预设自动方案一定占优 |
| 1万张 | 常规项目扩充、迭代周期开始受人工标注约束 | 优先比较V1与已通过Gate的Verifier；Append仅在Precision过门后加入 | 关注周期与效用的平衡 |
| 10万张 | 大规模持续扩充、人工逐框可能成为主要瓶颈 | 模型生成+低比例抽检具有潜在规模优势；流程复杂度必须受Gate约束 | 关注规模效应与返工风险 |

表5 多规模情景的比较重点

7.4 Pareto流程选型规则

在每个规模N下，先剔除被其他方案同时在效用、时耗和人工量上支配的方案；剩余方案构成Pareto候选集。若两个方案效用差异落在多seed随机波动区间内，则优先选择时耗更低、人工参与更少、流程节点更简单者。若业务明确要求高Recall或高Precision，可在Pareto候选集中增加相应硬约束，而不是重新构造任意加权总分。

最终输出形式不是“唯一最优资源配置”，而是“规模—目标约束—可选流程”的矩阵。例如，在小规模且人工质量要求高的场景，S0或S0+模型辅助可能仍具有合理性；在中大规模且V1性能保留满足门槛时，S1可能是更稳健的低复杂度方案；只有当S2在多seed和新隔离集上显示稳定增益时，才推荐增加SAM3 Verifier。

7.5 预注册式Go/Hold/Stop规则

| Gate | 进入/通过证据 | 决策规则 |
| --- | --- | --- |
| G0 数据/测试治理 | 训练开发清单、来源分组、隔离测试方案冻结 | 不满足则Hold，不进入正式比较 |
| G1 V1基准 | V1在开发集标签指标可解释；YOLO效用达到预设最低保留率 | 未达门槛则优化V1，不进入SAM3 |
| G2 Verifier | 多seed ΔmAP超过最小有意义差异或在核心安全指标上有明确收益；误删率不过界 | 收益不稳定则Hold；明显退化则Stop |
| G3 Append | 新增候选抽检Precision达到高门槛，去重后仍有有效新增；下游效用不下降 | Precision不过门直接Stop全量Append |
| G4 Refiner | 必须同时改善几何指标和YOLO核心效用 | 当前已有负消融，状态Stop |
| G5 隔离测试 | 所有参数与流程已冻结；一次性测试完成 | 测试后不再调参；仅做结论与分层分析 |

表6 开题后正式实验的阶段决策规则

八、创新点、可行性与风险控制

8.1 预期创新与特色

8.1.1 建模流程角度：面向非刚性火烟目标的基础模型伪标签生成与异构模型分权级联流程

针对火焰与烟雾目标形态非刚性、边界弥散、尺度变化显著以及人工框标注一致性受限等特点，本文面向目标检测训练数据自动构建任务，设计一套“语义配置冻结—Grounding DINO初始伪标签生成—SAM3辅助质量控制—伪标签版本输出—YOLO下游效用验证”的伪标签生成流程，将开放词汇视觉基础模型的零样本识别能力进一步转化为可用于下游检测模型训练的数据生产能力。

与仅对基础模型零样本检测结果进行定性展示或直接将预测结果作为最终训练标签不同，本文首先将Prompt、检测阈值及相关过滤参数作为正式实验配置进行选择与冻结，在统一配置下利用Grounding DINO批量生成火焰与烟雾目标的V1伪标签；随后，根据初始伪标签中误检、漏检及定位偏差等不同问题，引入SAM3作为后置辅助模型，对伪标签进行进一步审核与候选补充。

在异构模型级联过程中，本文不预设后置模型必然能够改善前级模型输出，而是将SAM3对伪标签的操作权限拆分为Verifier、Append和Refiner三类独立角色。其中，Verifier仅对已有候选进行保留或拒绝判断；Append仅负责提出潜在漏检目标；Refiner允许依据分割结果重新构造检测框。不同操作角色通过独立消融实验分别验证，从而避免将“引入第二模型”与“标签质量提升”直接等同。

前期实验表明，SAM3分割结果直接转换为外接检测框并替换Grounding DINO原有定位时，会造成下游检测性能下降；相比之下，在保留V1几何定位的条件下采用Verifier进行语义审核，其多随机种子实验表现出较一致的正向性能增量。这说明对于火烟等边界定义具有一定模糊性的非刚性目标，分割模型产生的几何边界并不必然与目标检测任务中的最优监督框一致，后置模型的操作权限需要通过实验进行约束。

因此，本文在建模流程层面的主要特色在于：以自动伪标签生成为核心，将基础模型预测、异构模型质量控制以及下游模型训练验证组织为闭环流程，并通过模型角色与标签操作权限的显式拆分，使多模型级联由简单的模型串联转化为可消融、可验证和可停止的受控伪标签生产流程。。

8.1.2 方法/算法角度：面向伪标签可靠生成的语义配置冻结、双层质量评价与保守Verifier方法

针对开放词汇基础模型在火烟伪标签生成过程中存在的提示敏感性、阈值依赖性以及伪标签误检、漏检和边界差异等问题，本文围绕伪标签的稳定生成、质量评价和后置纠错构建一组具有针对性的质量控制方法。

首先，在伪标签生成端，将Grounding DINO的语义Prompt和检测阈值由经验性输入转化为需要独立评测与冻结的实验配置。通过有限候选Prompt比较、验证集性能评价及阈值稳定区间分析确定正式生产配置，并通过prompt_id、threshold_config等字段进行版本记录。在配置冻结后，后续不同伪标签流程均基于相同的基础配置展开，以降低提示词或阈值变化对消融实验结论的干扰。

其次，针对伪标签质量不能由单一IoU、置信度或标签级mAP充分刻画的问题，本文构建“标签级质量评价—下游任务效用评价”双层验证框架。标签级评价主要通过Precision、Recall、Missing、False Positive、匹配框IoU、中心偏移、面积比以及over-box、under-box、many-to-one等指标描述伪标签的错误结构；下游效用评价则将不同版本的伪标签统一用于YOLO模型训练，通过Precision、Recall、mAP@0.5及mAP@0.5:0.95等指标评价不同伪标签方案对实际检测任务的训练价值。

为进一步量化自动伪标签相对于人工标注的监督效用，本文采用性能保留率：

表示采用人工GT训练所得模型在相同评价条件下的性能。该指标并不用于替代标准检测评价指标，而用于描述自动伪标签相对于人工监督所保留的任务效用。

针对火烟目标边界弥散、人工框松紧程度存在一定主观差异的问题，本文进一步采用边界扰动敏感性分析，对参考标注框进行有限幅度的扩张、收缩与位置扰动，并观察相关评价指标的变化，以辅助判断伪标签与参考标签之间的差异主要来源于目标语义定位错误，还是来自边界定义风格差异。该过程主要用于评价结果的稳健性分析，而不用于依据最终测试结果反向修改测试集。

在SAM3辅助质量控制环节，本文采用保守Verifier方法，其基本思想是将Grounding DINO生成的V1伪标签作为默认保留结果，后置模型首先仅获得审核权限，只有在实验结果提供充分证据后才逐步开放删除、补漏或重新定位等更高风险操作。对于Append产生的新候选，则结合IoU、IoF及NMS等规则进行重复候选治理。其中，IoF主要用于识别“大框包含小框但传统IoU较低”的包含型重叠关系，以弥补仅使用IoU判断重复候选时的不足。

因此，本文在方法层面的创新并非提出新的基础视觉网络或检测损失函数，而是针对基础模型自动生成火烟伪标签时的关键不确定性，形成“配置冻结—伪标签生成—错误结构诊断—保守后置审核—候选治理—下游效用验证”的质量控制方法体系，使伪标签质量评价由单纯的几何一致性比较扩展为面向实际训练效用的综合验证。

8.1.3 优化决策角度：基于Stage-Gate与Pareto非支配分析的多规模伪标签生产流程选型

在完成伪标签生成及质量控制方法设计后，本文进一步研究不同伪标签生产流程在性能收益、计算开销和人工投入之间的权衡问题，重点回答“新增处理节点是否值得继续”以及“不同数据规模下应采用何种生产方案”两个决策问题。

首先，本文将Stage-Gate阶段决策思想引入伪标签生产流程实验，对Grounding DINO V1、SAM3 Verifier、Append和Refiner等不同候选路径设置Go、Hold和Stop状态。其目的不是替代统计分析，而是将消融实验、多随机种子稳定性分析、标签错误分析以及资源成本等结果转化为明确的流程推进决策。

其中，单次消融实验主要用于筛选具有继续研究价值的候选方向；多随机种子实验用于判断性能增量的方向一致性及其相对于随机训练波动的稳定程度；在配置与流程冻结后，再通过独立Holdout对最终候选方案进行泛化性能确认。由此形成“候选筛选—稳定性验证—阶段决策—独立确认”的实验逻辑。

现阶段实验结果表明，不同SAM3操作权限产生了不同的阶段性结论。Verifier-only方案在多个随机种子条件下表现出方向一致的正向下游增量，可作为进入下一阶段验证的候选方案；Append仍存在Precision与Recall之间的权衡，需要进一步评估其新增候选质量及实际成本；Refiner由于直接修改检测框后产生明显下游性能退化，因此可作为停止继续扩展的负消融路径。由此，本文将负实验结果同样纳入流程优化依据，使“没有提升”的实验能够转化为限制系统复杂度和模型权限的有效证据。

其次，在Stage-Gate筛选获得有限可行方案后，本文采用Pareto非支配分析评价不同伪标签生产流程，而不通过人为赋权将精度、时间和人工成本简单压缩为单一综合分数。对于方案s和数据规模N，同时考虑下游任务效用Us、标签生产时间TsN和人工参与量HsN，构建多目标评价向量：

FsN=-Us  TsN  HsN

若某一方案在下游效用、生产时间和人工投入三个维度上均不优于另一方案，则认为其受到Pareto支配，可从相应场景的优先候选集中剔除。

在成本评价中，本文进一步区分不同方案之间具有差异的“标签生产成本”与所有方案共同承担的“下游验证成本”。人工逐框标注、Grounding DINO推理、SAM3增量处理及必要的人工抽检被作为主要标签生产成本，而统一的YOLO训练主要承担伪标签效用评价功能，不作为自动标注方案之间生产成本差异的核心来源。

标签生产时间可进一步表示为：

TsN=Tfixed,s+N⋅timg,s+Treview,sN

其中，Tfixed,s表示方案固定配置与初始化成本，timg,s表示单图自动处理时间，Treview,sN表示与数据规模相关的人工审核成本。基于该模型，本文进一步对1千、1万和10万张图像规模进行情景分析，以比较人工标注、Grounding DINO单模型伪标签生产以及经验证的异构模型辅助方案在不同数据规模下的适用范围。

因此，本文在优化决策层面的主要特色在于，将伪标签研究由“单一模型性能比较”扩展为“流程是否继续—方案是否受支配—不同规模下如何选择”的多层决策问题。其中，Stage-Gate用于控制候选流程复杂度并确定各实验分支的推进状态，Pareto非支配分析则用于在质量、时间和人工投入之间进行情景化方案选择，从而为自动伪标签流程的规模化应用提供更加可解释的决策依据。

8.2 可行性分析

数据基础：已有约2804张Training/Development图像、274张历史Pilot-Test、人工GT资源，并可在开题后优先建立新的未触碰隔离测试集。

工程基础：Grounding DINO、YOLO、SAM3已有可运行脚本，语义提示缓存、原子写入、审计日志、debug标签流和配置指纹已实现。

实验基础：人工GT、V1及SAM3多角色单次消融已经完成，已经观察到可解释的正/零/负结果，具备进一步多seed验证条件。

记录基础：人工时间、GD/SAM3推理时间、YOLO训练时间、调用次数、重跑与版本信息均可由日志或补充计时获得。

结论中性：即使Verifier最终无稳定增益，也可以形成“单模型V1优于复杂级联”的停止与选型结论；负结果不会导致研究问题失效。

8.3 主要风险与控制措施

| 风险 | 影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| Verifier误删真火/真烟 | Recall下降、安全风险 | 默认信任V1；仅强证据否决；对reject做人工抽检 |
| Append引入FP或重复框 | 错误监督增加 | candidate隔离；IoU+IoF+NMS；候选Precision不过门不全量 |
| SAM3重塑框改变标注风格 | mAP50:95显著下降 | V1保留定位权；Refiner当前Stop，仅作为负消融 |
| seed波动掩盖小增益 | 误判后置节点有效 | E0/E1/最终候选≥3 seeds；报告均值、Std与配对差值 |
| 同源帧跨集合 | 测试泄漏 | 建立source_group_id，按视频/来源分组切分 |
| 成本单价不稳定 | 人民币结论敏感 | 主报告用人时/GPU时/周期；人民币仅做统一单价敏感性分析 |
| 线性规模外推失真 | 10万张估计偏差 | 记录固定启动、批处理吞吐、I/O；采用区间与敏感性分析 |

表7 主要研究风险与控制措施

九、研究计划与预期成果

9.1 后续研究计划

| 时间 | 主要任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 2026.09-10 | V1伪标签错误诊断、边界敏感性分析 | V1基线、误差图谱 |
| 2026.10-11 | Verifier三档、Append Precision/IoF实验、Stop分支固化 | G2/G3决策表、V2候选或停止结论 |
| 2026.11-12 | 最终候选≥3 seeds训练、流程冻结 | 最终候选训练报告 |
| 2026.12-2027.01 | 新隔离测试、类别/尺度/来源分层评价、性能保留率 | 最终技术效用报告 |
| 2027.01-02 | 人工/GPU成本统计、1k/10k/100k外推、Pareto分析 | 多规模流程选型矩阵 |
| 2027.02-03 | 论文实证章节、结论边界、MTC附录整理 | 论文初稿/修改稿 |
| 时间 | 主要任务 | 输出 |

表8 后续研究计划

9.2 预期成果

1. 形成一套面向火烟目标检测的可复现伪标签构建流程，包括提示/阈值冻结、Grounding DINO V1生成、数据质量诊断和YOLO下游效用验证。

2. 形成SAM3 Verifier、Append、Refiner角色消融结论及基于证据的Go/Hold/Stop规则，明确哪些后置节点值得保留、哪些应停止。

3. 形成标签级错误统计与非刚性边界敏感性分析工具，用于区分类别错误、漏检、误检和标注风格差异。

4. 形成1千、1万、10万张规模下的制备时耗、人工参与与下游效用对比，并输出Pareto流程选型矩阵。

5. 形成最小可追溯实验记录模板，保证数据、标签、训练和测试报告可反查与复现。

6. 完成工程管理硕士学位论文，并沉淀可供同类非刚性目标训练数据构建参考的实验规则和流程建议。

十、论文拟定目录

第一章 绪论

1.1 研究背景与课题来源

1.2 研究问题提出

1.3 研究目的与研究意义

1.4 国内外研究现状概述

1.5 研究内容与研究方法

1.6 研究技术路线与研究边界

1.7 主要创新与论文结构

第二章 理论基础与研究框架

2.1 训练数据质量指标与下游效用

2.2 开放词汇检测与提示分割基础

2.3 异构模型级联与角色约束

2.4 Stage-Gate阶段决策思想

2.5 Pareto非支配与多规模流程选型

2.6 实验可追溯与版本控制

2.7 本文总体研究框架

第三章 低预算语义提示冻结与Grounding DINO V1伪标签构建

3.1 数据版本与实验协议

3.2 fire/smoke语义提示候选构建

3.3 候选提示粗筛与复筛

3.4 阈值稳定区间与配置冻结

3.5 Grounding DINO V1批量伪标签构建

3.6 V1标签级数据质量诊断

3.7 YOLO下游效用基线

3.8 本章小结

第四章 SAM3后置级联节点消融与阶段决策

4.1 级联节点角色与权限边界

4.2 Verifier保守审核机制

4.3 Reject人工抽检与误删风险

4.4 Append候选补漏与IoF去重

4.5 Refiner负消融及停止依据

4.6 Go/Hold/Stop阶段决策结果

4.7 本章小结

第五章 最终候选标签的下游效用与稳健性验证

5.1 最终标签方案冻结

5.2 统一YOLO多随机种子训练协议

5.3 新隔离测试集与历史Pilot可比性

5.4 核心效用指标与性能保留率

5.5 fire/smoke、尺度与来源分层

5.6 非刚性边界风格敏感性分析

5.7 标签级指标与下游效用关系

5.8 本章小结

第六章 多规模训练数据制备投入与流程选型

6.1 评价对象与投入边界

6.2 人工逐框与模型辅助制备时耗对比

6.3 1千/1万/10万张规模外推

6.4 人工参与程度与级联节点增量投入

6.5 Pareto非支配流程候选集

6.6 不同目标约束下的流程选型矩阵

6.7 最小可追溯链与复现建议

6.8 本章小结

第七章 结论与展望

7.1 主要研究结论

7.2 工程实践启示

7.3 研究局限

7.4 视频时序场景与持续迭代的后续研究

十一、主要参考文献

[1] 邓力, 周进, 刘全义. 基于改进YOLOv8的火焰与烟雾检测算法[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2025, 65(4): 681-689.

[2] 郭震, 张宁伟, 闫秋艳, 高扬. 基于改进YOLOv8的火灾早期烟雾检测算法[J]. 湖南大学学报(自然科学版), 2026, 53(6): 36-49.

[3] 丁燕, 王磊, 袁英. 基于改进YOLOv8n模型的小目标火焰检测[J]. 安全与环境工程, 2026, 33(1): 169-180.

[4] Liu S, Zeng Z, Ren T, et al. Grounding DINO: Marrying DINO with Grounded Pre-Training for Open-Set Object Detection[C]//European Conference on Computer Vision. Springer, 2024: 38-55. DOI:10.1007/978-3-031-72970-6_3.

[5] Kirillov A, Mintun E, Ravi N, et al. Segment Anything[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2023: 4015-4026.

[6] Ravi N, Gabeur V, Hu Y T, et al. SAM 2: Segment Anything in Images and Videos[C]//International Conference on Learning Representations. 2025.

[7] Carion N, Gustafson L, Hu Y T, et al. SAM 3: Segment Anything with Concepts[EB/OL]. arXiv:2511.16719, 2025.

[8] Frénay B, Verleysen M. Classification in the Presence of Label Noise: A Survey[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2014, 25(5): 845-869. DOI:10.1109/TNNLS.2013.2292894.

[9] Northcutt C G, Athalye A, Mueller J. Pervasive Label Errors in Test Sets Destabilize Machine Learning Benchmarks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems, Datasets and Benchmarks Track. 2021.

[10] Song H, Kim M, Park D, Shin Y, Lee J G. Learning From Noisy Labels With Deep Neural Networks: A Survey[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2023, 34(11): 8135-8153. DOI:10.1109/TNNLS.2022.3152527.

[11] Cooper R G. Stage-Gate Systems: A New Tool for Managing New Products[J]. Business Horizons, 1990, 33(3): 44-54. DOI:10.1016/0007-6813(90)90040-I.

[12] Miettinen K. Nonlinear Multiobjective Optimization[M]. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1999.

[13] Deb K, Pratap A, Agarwal S, Meyarivan T. A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182-197. DOI:10.1109/4235.996017.

[14] Gebru T, Morgenstern J, Vecchione B, et al. Datasheets for Datasets[J]. Communications of the ACM, 2021, 64(12): 86-92.

[15] Mitchell M, Wu S, Zaldivar A, et al. Model Cards for Model Reporting[C]//Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency. 2019: 220-229.

[16] Settles B. Active Learning Literature Survey[R]. University of Wisconsin-Madison, 2009.

[17] Sculley D, Holt G, Golovin D, et al. Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2015: 2503-2511.

附录A 开题后正式实验执行清单

| 编号 | 执行事项 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 语义提示冻结 | 完成候选粗筛、Top候选复筛；固定fire/smoke提示、score threshold、prompt_id与配置指纹 |
| A2 | 正式E0/E1 | 统一YOLO超参数；E0/E1各≥3 seeds；计算均值、Std、RM与历史Pilot可比结果 |
| A3 | V1数据质量诊断 | 分fire/smoke统计missing、FP、over/under-box、many-to-one、小目标；输出错误占比与典型图 |
| A4 | Verifier三档 | 默认保留V1、强证据否决；宽松/基准/严格只在Development/Validation选择 |
| A5 | Reject人工抽检 | 抽取被删除框，统计真实FP比例与真目标误删率；误删过高则收紧否决条件 |
| A6 | Append安全门 | SAM3新增目标先存candidate；抽检≥300候选或预注册样本量；Precision不过门不全量 |
| A7 | IoF边界 | 在Development比较候选IoF阈值；审核rejected_by_iof，禁止用隔离测试集选阈值 |
| A8 | Refiner停止门 | 除非新规范预注册且同时改善几何与YOLO效用，否则不再全量重定位 |
| A9 | 正式V2 | 仅通过G2/G3的候选生成正式V2；当前优先Verifier-only验证 |
| A10 | 多seed与一次性测试 | E0/E1/最终V2至少3 seeds；方案冻结后一次性隔离测试；按类别/尺度/来源分层 |
| A11 | 投入/Pareto | 汇总人工、GD/SAM3 GPU小时、抽检、返工和周期；完成1k/10k/100k情景与Pareto |
| A12 | 论文写作 | 所有结论区分“已证实/待验证/已停止”；避免自动进化、全自动替代、首创性等超证据表述 |

附录B 最小可追溯字段与实验记录模板

| 字段 | 含义 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| dataset_version | 训练/开发/测试数据版本 | 必填 |
| source_group_id | 原视频/来源/采集组标识，用于防泄漏 | 必填 |
| prompt_id | 语义提示版本 | 必填 |
| threshold_config | Grounding DINO/SAM3相关阈值配置 | 必填 |
| label_version | GT/V1/V2候选标签版本 | 必填 |
| pipeline_id | S0/S1/S2/S3等流程方案 | 必填 |
| train_run_id | YOLO训练实例ID | 必填 |
| seed | 随机种子 | 必填 |
| model_weight | 模型权重/版本 | 必填 |
| gpu_hours | 本步骤GPU时间 | 建议 |
| human_hours | 人工逐框/抽检时间 | 建议 |
| reject_count / append_count | Verifier拒绝数/Append新增数 | 按方案 |
| test_report_id | 验证/隔离测试报告ID | 必填 |
| gate_result | Go/Hold/Stop及证据摘要 | 必填 |

建议每个正式run同时保存：命令行或配置文件、代码commit、数据清单哈希、标签统计摘要、训练日志、最佳权重、测试结果JSON和Gate结论。论文表格中的每一行结果均引用train_run_id与test_report_id。

附录C 最新实验原始结果汇总

本附录用于确保开题报告中的阶段性结论可追溯到原始记录。正文采用多seed均值判断E2A方向，不以某个单次最优结果替代稳定性证据。

| 记录 | P | R | mAP50 | mAP50:95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exp0 | 0.8205 | 0.6717 | 0.7430 | 0.5377 |
| Exp1 | 0.7635 | 0.6216 | 0.6647 | 0.4623 |
| E2A | 0.7410 | 0.6609 | 0.6689 | 0.4577 |
| E2B | 0.7531 | 0.6169 | 0.6641 | 0.4529 |
| E2C | 0.6124 | 0.6182 | 0.5769 | 0.3701 |
| E2B-400 | 0.7462 | 0.6178 | 0.6724 | 0.4530 |
| E2B-400+IoF0.7 | 0.7729 | 0.5878 | 0.6638 | 0.4525 |
| E2B-400+IoF0.3 | 0.7148 | 0.6432 | 0.6722 | 0.4606 |
| E1 seed0 | 0.6944 | 0.6114 | 0.6302 | 0.4255 |
| E2A seed0 | 0.7290 | 0.6088 | 0.6562 | 0.4564 |
| E1 seed1 | 0.7480 | 0.5862 | 0.6492 | 0.4421 |
| E2A seed1 | 0.6915 | 0.6541 | 0.6603 | 0.4510 |
| E1 seed2 | 0.6800 | 0.6119 | 0.6427 | 0.4434 |
| E2A seed2 | 0.7178 | 0.6347 | 0.6751 | 0.4638 |