东北财经大学管理科学与工程学院

MEM 专业学位硕士开题报告

双教师机制下火烟训练数据生产
质量控制与资源配置研究

（2026年8月修订完整版）

| 学院 | 管理科学与工程学院 |
| --- | --- |
| 专业类别 | 工程管理硕士（MEM） |
| 研究方向 | AI训练数据生产、质量管理与资源配置 |
| 姓名/学号 | ________________________ |
| 指导教师 | ________________________ |
| 填表日期 | 2026年8月 |

开题报告摘要

本研究面向火烟目标检测训练数据的自动生产与持续迭代问题，将其界定为一个同时包含“技术质量不确定性、质量成本投入、阶段性决策与算力资源配置”的工程管理问题。研究拟构建不对称双教师机制：以Grounding DINO作为主教师，负责开放词汇条件下的候选目标发现与检测框生成；以SAM3作为第二教师和候选质量教师，分别研究语义审核、漏检补充与框结构处理三类作用，但不预设第二教师必然进入最终生产链。YOLO仅作为统一的下游效用验证模型，用于回答不同标签版本能否真正转化为可训练价值，而不是作为与教师模型竞争的最终研究对象。前期Pilot已表明，Grounding DINO自动伪标签具有较高成本效益。当前统一的274张独立评测口径下，人工GT训练基线的Precision、Recall、mAP@0.5和mAP@0.5:0.95分别为0.8205、0.6717、0.7430和0.5377；Grounding DINO基线分别为0.7635、0.6216、0.6647和0.4623。2026年8月17日完成的三组SAM3消融进一步显示：SAM3仅审核、不补标且保留DINO原框时，Recall由0.6216提高至0.6609、mAP@0.5由0.6647提高至0.6689，但Precision和mAP@0.5:0.95小幅下降；加入SAM3全图补漏未带来稳定收益；使用SAM3掩膜框替代DINO框则出现明显退化。结合更早的teacher confidence curriculum、SAM3局部筛选与补框Pilot，当前证据支持“DINO负责定位、SAM3提供条件性语义复核”的非对称分工，而不支持无门槛的模型级联。基于上述发现，本研究将质量成本（COQ）、阶段门（Stage-Gate）、边际收益与Pareto决策引入AI训练数据生产流程：低预算Prompt规范化和数据冻结视为预防成本；GT抽检、伪标签诊断、SAM3小规模门槛实验视为鉴定成本；无效全量推理、标签返工与重训视为内部失败成本；最终Independent Test上的Recall、mAP和关键漏检作为外部交付风险约束，而不对安全后果做主观货币化。正式研究采用“Prompt冻结—主教师V1—质量诊断—第二教师门槛实验—候选全量验证—多seed稳健性—成本性能Pareto—升级/停止规则—版本追溯”的序贯路线。若SAM3产生稳定增益，则形成双教师高质量配置；若SAM3未通过门槛，则其负结果用于识别第二教师适用边界并形成停止升级规则，Grounding DINO V1仍可成为Pareto最优生产配置。由此，论文的成立不依赖SAM3必须提升mAP，而依赖对‘何时需要第二教师、何时停止复杂化’这一工程管理问题形成可复现、可量化、可执行的决策机制。

关键词：双教师；训练数据生产；伪标签；质量成本；阶段门；资源配置；Pareto决策

目  录

一、研究背景、课题来源与研究意义

二、国内外研究现状与文献综述

三、研究目标、核心研究问题与概念边界

四、理论基础与双教师工程管理研究框架

五、研究设计、数据方案与实验方法

六、前期实验基础与阶段性结论

七、质量成本、资源配置与升级/停止规则

八、创新点、可行性与风险控制

九、研究计划与预期成果

十、论文拟定目录

十一、主要参考文献

一、研究背景、课题来源与研究意义

1.1 研究背景

视觉火烟检测在园区、仓储、施工现场、林区和视频监控等场景中具有明确应用价值。传统视觉火灾识别从颜色、运动和时序特征逐步发展到深度学习检测与分割，检测模型的泛化能力越来越依赖数据规模、场景覆盖和标注质量[46-48]。然而，面向真实工程项目时，人工逐框标注仍具有高工时、高复核成本和难以持续扩充的问题；当场景持续增加时，训练数据生产本身逐渐成为模型项目的瓶颈。

开放词汇视觉基础模型为“用自然语言Prompt冷启动标签”提供了新的生产方式。Grounding DINO能够根据类别名称或短语生成开放集候选框[40-41]，SAM系列能够接受点、框、文本概念等提示生成结构化掩膜[42-44]。这使得训练数据生产从“全人工标注”转向“基础模型生成—质量控制—下游验证”的工程流程成为可能。但基础模型输出并不等价于可训练标签：类别置信度、语义覆盖、目标粒度、框尺度、边界结构及场景分布均可能影响后续学生模型；模型级联越多，还会增加GPU时长、开发复杂度、返工与版本耦合。

因此，本研究不把“使用更大的模型”视为天然改进，而把训练数据自动生产视为质量管理与资源配置问题：如何用较低预防成本冻结Prompt与阈值，如何用有限鉴定成本识别有害伪标签，如何判断第二教师是否值得调用，以及何时应停止模型级联。该问题与MEM强调的工程实践、质量、成本、风险、流程与决策具有直接一致性[1-4]。

1.2 课题来源与实践问题

课题来源于火烟目标检测训练数据生产的实际工程需求。当前已有3050张人工精标参考数据，并形成Grounding DINO自动标签、YOLO统一训练验证、teacher confidence处理和多种SAM3增强Pilot。实践中最突出的问题不是“模型能否跑通”，而是“不同自动标签方案究竟是否值得作为生产流程长期保留”。

早期实验曾按“Grounding DINO—YOLO回检—SAM处理—V2标签”的级联思路推进，但多轮结果显示，复杂处理并不稳定优于简单基线；同一个候选策略可能提高Recall却降低Precision，可能改善视觉边界却降低mAP@0.5:0.95，也可能增加大量推理成本而几乎没有下游收益。由此，工程重点从算法叠加转向：建立统一质量定义、实验门槛、阶段决策、成本核算和版本追踪。

1.3 管理问题提炼

本研究将实践问题抽象为三个层次。第一，质量控制层：自动标签不仅要“看起来合理”，还要被下游训练验证；标签质量需拆分为漏检、假阳性、定位、尺度和实例粒度等可诊断维度。第二，项目决策层：第二教师属于可选鉴定/增强资源，必须通过阶段门才能从小样本试验进入全量生产。第三，资源配置层：在GPU时长、人工工时、训练次数和交付周期约束下，需要比较不同流程的边际效用，而不是单独追求某一技术指标最大化。

1.4 理论意义与实践价值

理论意义方面，研究尝试将质量成本理论、Stage-Gate决策与AI训练数据生产结合。传统COQ将质量相关活动划分为预防、鉴定、内部失败和外部失败[9-11]；Stage-Gate强调在高投入阶段之前设置评审门槛，允许项目继续、调整或终止[12]。本研究把Prompt规范化、伪标签诊断、第二教师调用、重训和测试风险映射到上述管理框架，形成面向AI数据项目的可操作化指标。

实践价值方面，研究拟输出一套可复用的自动标签生产方法：以Grounding DINO为低成本主教师，以SAM3为条件性第二教师，通过统一YOLO下游效用、质量审计、成本日志和阶段门决定是否升级。对于类似“基础模型+训练数据+轻量学生模型”的项目，该方法可以帮助项目经理避免因技术新颖性驱动的无效算力投入，明确何时值得引入高成本模型，何时应保留简单方案。

二、国内外研究现状与文献综述

2.1 训练数据质量与AI工程管理研究

数据质量研究长期强调质量具有多维属性。Wang和Strong指出，数据质量不能仅理解为准确性，还涉及完整性、相关性、可访问性等面向使用者的维度[16]；Batini等对数据质量评估方法进行了系统梳理[17]；Redman从企业运营角度指出低质量数据会带来显著返工和业务损失[18]。这些观点说明，训练标签的“质量”也应面向使用目的定义，而不能只看生成模型自身分数。

在机器学习工程中，数据依赖、实验分支和模型耦合会形成长期维护成本。Sculley等提出机器学习系统存在隐性技术债务，数据依赖和实验路径会增加系统级复杂度[20]；Amershi等基于微软团队案例指出，数据发现、管理和版本化是AI工程区别于传统软件工程的核心难题[21]；Sambasivan等进一步提出数据问题可能形成“数据级联”，其影响会在下游延迟放大[22]。Datasheets for Datasets、Model Cards和NIST AI RMF均强调数据来源、版本、用途、测量与风险管理的可追溯性[19,23-24]。ML Test Score、生产数据管理、自动质量验证、标签不确定性估计与模型版本管理等研究进一步提供了工程化质量控制工具[25-30]。这些研究为本研究的版本链、日志字段与Independent Test冻结提供了治理依据。

2.2 伪标签、教师—学生与下游效用

伪标签和教师—学生方法的共同逻辑，是利用模型输出扩大监督信号。Pseudo-Label、Noisy Student、FixMatch等方法表明，自动生成或高置信预测可以用于半监督训练[31-33]。在目标检测中，Unbiased Teacher和Soft Teacher进一步指出，伪框存在类别不平衡、定位不确定和置信度偏差，仅依靠单一分数筛选并不足以保证框回归质量[34-35]。这与本研究早期“teacher confidence curriculum未在独立测试上形成收益”的Pilot结果一致。

现有教师—学生研究多关注训练算法本身，而本研究关注的是“训练数据作为项目交付物”的生产管理：教师模型是否要被调用、输出是否要进入标签版本、标签升级是否值得带来额外重训成本。因而评价对象从单纯模型精度扩展为“标签质量—下游效用—资源成本”三者的联合结果。

2.3 开放词汇检测与Grounding DINO冷启动

DETR及DINO等Transformer检测器推动了端到端目标检测[36-37]；GLIP、OWL-ViT等将视觉与语言对齐，使开放词汇检测成为可能[38-39]。Grounding DINO进一步融合文本与视觉特征，可根据自然语言类别或短语生成开放集检测框[40]，Grounding DINO 1.5继续提高开放集检测能力和效率[41]。对于缺少既有标注的新业务类别，这类模型适合承担低成本冷启动教师。

但开放词汇模型存在Prompt敏感性和任务语义边界问题。同一“fire”概念在不同图像中可能对应整团火焰、局部火舌、明亮区域或与烟雾混合的燃烧区域。因此，Prompt与score threshold必须被视为生产配置项，采用分层小样本筛选、复筛和冻结，而不是在最终测试集上反复试错。

2.4 SAM类模型与第二教师候选机制

Segment Anything提出可提示分割，并通过大规模数据引擎实现零样本掩膜生成[42]；SAM2扩展到图像与视频统一提示分割[43]；SAM3进一步引入基于文本概念的Promptable Concept Segmentation，可在图像中检索并分割概念实例[44]。因此，从能力上看，SAM3既可以对DINO候选框进行结构性复核，也可以全图搜索DINO未覆盖的fire实例。

然而，“分割得更细”不必然意味着“检测标签更适合训练”。尤其对于火焰这类边界不稳定、实例粒度具有主观性的目标，mask-derived bounding box可能偏向局部火焰主体或把多个火舌合并，和人工检测框规范不一致。本研究因此把SAM3拆分为三种角色进行消融：语义审核（Verifier）、漏检补充（Recall Teacher）和框重定位（Localization Refiner）。第二教师的价值通过标签诊断与YOLO下游效用共同验证，避免以分割视觉效果替代训练价值。

2.5 质量成本、阶段门与资源配置研究

Juran、Feigenbaum与Crosby形成了以预防、鉴定和失败成本为核心的质量成本思想[9-11]。其共同启示是，质量投入不是越多越好，而应比较在不同阶段投入预防与鉴定资源后，失败和返工成本是否下降。对于自动标签项目，Prompt规范和数据冻结属于预防活动，人工抽检、GT离线诊断和SAM3审核属于鉴定活动，无收益的全量推理、返工和重复训练属于内部失败。

Cooper提出的Stage-Gate系统强调项目在阶段之间设置明确的Go/Kill/Hold/Recycle决策点[12]。这与本研究“先小规模SAM3门槛、后决定是否全量2804张调用”的需求高度匹配。Flyvbjerg关于项目决策质量的研究强调在投入扩大前进行外部视角和审慎评估[15]。在资源配置层面，本研究采用Pareto非支配思想：若某方案同时成本更高、性能不更好，则应被支配并停止；若方案在Recall、mAP和成本之间形成不同权衡，则根据质量优先、成本优先和均衡情景选择。

2.6 文献评述与研究缺口

现有研究分别提供了开放词汇检测、提示分割、伪标签学习、数据质量和项目质量管理工具，但仍存在三类衔接缺口：其一，视觉基础模型研究通常报告模型能力，却较少以“下游学生模型的训练效用”评价自动标签是否值得生产；其二，多模型级联研究往往以更复杂架构作为目标，而缺少可终止的阶段门与边际成本规则；其三，AI数据治理强调版本与风险，但较少给出面向具体训练数据项目的质量成本映射和资源配置决策。

本研究的切入点不是提出新的基础模型结构，而是围绕真实训练数据生产流程，将“主教师—第二教师—下游学生”组织为可审计的工程管理对象，用实证回答第二教师何时有价值、何时应停止调用，并形成可复用的质量—成本决策机制。该定位符合MEM专业学位论文“来源于工程管理实践、综合运用工程技术与管理理论、形成可实施决策建议”的要求[1-4]。

三、研究目标、核心研究问题与概念边界

3.1 总体研究目标

构建一套面向火烟目标检测训练数据生产的“低预算Prompt冻结—主教师伪标签V1—统一下游效用基线—质量诊断—双教师候选门槛—必要时全量升级—稳健性验证—质量成本与Pareto资源配置—全过程追溯”的工程管理方法，并用真实实验数据验证其技术可行性、管理有效性和适用边界。

建立fire/smoke低预算序贯Prompt Benchmark，形成可复现、可冻结的主教师配置。

量化Grounding DINO伪标签相对人工GT的下游性能保留率，识别主要标签质量缺口。

构建不对称双教师架构，系统比较SAM3作为语义审核、漏检补充和框重定位三种角色的边际价值。

建立以Stage-Gate、COQ、Pareto和边际收益为核心的升级/停止规则，控制GPU、人工和重训资源。

建立最小可追溯字段和版本链，使Prompt、标签、模型、训练run和测试报告可复现、可回滚。

3.2 核心研究问题

RQ1：在有限开发数据与算力预算下，如何通过分层粗筛、复筛和阈值稳定性验证，低成本冻结适用于fire/smoke自动标注的Grounding DINO Prompt与阈值？

RQ2：Grounding DINO自动标签能够保留多少人工监督的YOLO下游效用，其主要质量缺口来自missing、false positive、定位偏差、框尺度异常还是实例粒度不一致？

RQ3：在不对称双教师架构中，SAM3作为Verifier、Recall Teacher或Localization Refiner时，哪些作用能够产生超过训练随机波动的稳定下游收益，哪些作用仅改变标签外观或Precision/Recall权衡？

RQ4：在预算、周期和质量门槛约束下，如何基于质量成本、边际收益和Pareto前沿决定继续调用第二教师、全量升级、回退或停止模型级联？

3.3 研究边界与关键概念

研究对象是“训练数据自动生产流程的质量与资源决策”，而不是比较Grounding DINO、SAM3与YOLO谁更先进。Grounding DINO定义为主教师（Detection Teacher），负责候选发现和最终检测框的默认定位；SAM3定义为第二教师（Quality/Recall Teacher），其调用权和标签修改权受门槛控制；YOLO定义为统一的下游效用验证模型（Student/Utility Evaluator）。

“双教师”在本文中是研究机制而非结果承诺：架构层面始终存在主教师与第二教师的候选协同关系；生产层面是否让SAM3进入最终V2由实证门槛决定。若SAM3未通过门槛，论文仍可通过“第二教师边际价值不足—停止升级—冻结主教师V1”形成完整结论。

“标签质量”与“下游效用”严格区分。标签质量关注目标覆盖、假阳性、框几何、实例粒度和一致性；下游效用关注使用该标签训练YOLO后在冻结测试集上的Precision、Recall、mAP@0.5和mAP@0.5:0.95。SAM3只有在标签层或下游层达到预先定义的门槛时，才被视为有效资源投入。

“Independent Test”仅用于最终评估，不用于阈值选择。274张人工GT样本集合已冻结只用于独立测试，不用于阈值选择和参与训练。

3.4 关键评价指标

为量化自动标签相对人工标签的训练价值，定义性能保留率：

R(M,j) = M(j) / M(GT)

其中，M(j)为方案j训练出的YOLO在同一冻结测试集上的指标，M(GT)为人工GT基线。主报告同时给出绝对差值ΔM，避免只用比例掩盖小数值变化。

为评价新增资源的边际效率，定义：

ME(M,j) = [M(j) - M(base)] / [C(j) - C(base)]

其中C(j)优先使用GPU小时、人工小时、全量调用次数、重训次数和交付周期等可观测资源；货币化仅作为情景敏感性分析，不对外部安全失败做主观货币估值。

四、理论基础与双教师工程管理研究框架

4.1 质量成本（COQ）映射

表4-1  AI训练数据生产的质量成本映射

| COQ类别 | 本研究对应活动 | 管理目的 |
| --- | --- | --- |
| 预防成本 | Prompt候选设计、数据分层、source_group_id、阈值冻结、标注规范 | 降低源头配置漂移和杜绝数据泄漏 |
| 鉴定成本 | GT抽检、离线诊断、SAM3小样本审核、下游YOLO门槛训练 | 在全量升级前识别质量风险 |
| 内部失败成本 | 无效全量SAM推理、错误标签返工、重复训练、回滚 | 衡量复杂化造成的资源浪费 |
| 外部失败风险 | Independent Test关键FN、Recall/mAP下降、跨来源泛化缺口 | 作为交付质量约束，不强行货币化 |

4.2 Stage-Gate阶段门设计

Stage-Gate不用于“证明复杂方案”，而用于控制不可逆或高成本投入。每个门都允许Go、Hold、Recycle或Stop。正式研究按以下阶段执行：

表4-2  正式研究的Stage-Gate结构

| 阶段门 | 关键输入 | Go/Stop依据 |
| --- | --- | --- |
| G0 协议门 | 数据版本、Prompt候选、训练参数、指标定义 | 冻结后才允许进入正式基线；测试集不参与调参 |
| G1 主教师门 | Grounding DINO V1 + 质量诊断 | 确认自动基线具有足够效用，识别主要误差机制 |
| G2 第二教师小样本门 | Verifier / Append / Box-refine 小规模实验 | 只保留非支配且具有实际改善潜力的候选 |
| G3 全量升级门 | 通过G2的最优候选在2804张上生成V2并训练 | 若无候选通过，则直接冻结V1 |
| G4 稳健性门 | E0/E1/最终候选3个seed、bootstrap/分层分析 | 判断增益是否超过随机波动 |
| G5 资源配置门 | 成本—性能Pareto、场景敏感性 | 形成质量优先/成本优先/均衡三类推荐与停止规则 |

4.3 不对称双教师架构

双教师的责任边界 主教师 Grounding DINO：负责“发现候选 + 默认定位框”。第二教师 SAM3：负责“条件性质量审核”，可以提出保留/疑似/否决、补充候选或结构建议，但不能默认覆盖主教师框。最终是否调用第二教师、是否修改标签，由阶段门和融合规则决定。下游YOLO只负责验证这些标签是否具有可训练效用。

表4-3  双教师技术链与管理链对应关系

| 层级 | 技术对象 | 管理功能 |
| --- | --- | --- |
| 输入层 | 训练图像 + source_type/source_group_id | 控制数据来源与同源泄漏 |
| 主教师层 | Grounding DINO + 冻结Prompt/score | 生成V1候选框 |
| 质量诊断层 | GT抽查 + 几何/覆盖/实例粒度诊断 | 识别主要错误类型 |
| 第二教师层 | SAM3 Verifier / Recall / Refiner | 按门槛提供额外证据 |
| 融合决策层 | 保留、否决、补充、回退 | 形成V2候选版本 |
| 效用验证层 | 统一YOLO训练 + 冻结测试 | 判断标签变化是否转化为下游收益 |
| 管理决策层 | COQ + Pareto + Stage-Gate | 决定全量升级或停止 |

4.4 结果中性与论文成立机制

表4-4  不同SAM3结果对应的技术解释与管理结论

| 可能结果 | 技术解释 | 可形成的MEM结论 |
| --- | --- | --- |
| SAM3 Verifier稳定提升mAP/Recall且成本可控 | 语义审核减少有害伪监督 | 通过G3，形成双教师高质量配置 |
| SAM3仅改善Recall但损失Precision或定位 | 第二教师改变误差结构但存在权衡 | 作为情景型配置或进一步保守阈值门槛，不强制全量 |
| SAM3补漏没有增益 | 新增候选精度/粒度不足或噪声抵消Recall收益 | 停止Append；形成“Recall Teacher不适用”边界 |
| SAM3重定位显著下降 | mask框与检测框标注规范不一致 | 冻结DINO定位权；不再扩大box refinement |
| 所有SAM3候选均未过门槛 | 第二教师边际价值小于额外成本 | Grounding DINO V1成为当前Pareto停止点 |
| 候选在Validation好、Final Holdout无提升 | 开发集过拟合或分布差异 | 回退并记录内部失败成本，形成测试治理结论 |

五、研究设计、数据方案与实验方法

5.1 数据版本与功能划分

正式研究首先完成数据治理。图像按来源、真实/AIGC属性、场景、尺度和可能的同源关系建立source_type与source_group_id；同一视频连续帧、同一AIGC提示批次、近重复图像不得跨Development/Validation/Final Holdout。训练/开发主池当前规模为2804张，模型阈值探索集274张，独立测试集274张，

5.2 Prompt低预算序贯冻结

Prompt优化不采用大规模穷举。先依据fire/smoke语义设计约16个候选短语，在按类别、尺度、来源分层抽取的小型Reference集上粗筛；每类保留Top-2后扩大样本复筛，同时扫描score threshold的稳定区间。最终Prompt与阈值形成prompt_id并冻结。冻结后任何变更必须升版本并重新进入G0。

表5-1  Prompt序贯冻结流程

| 步骤 | 方法 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| P0 候选定义 | 设计包含 fire/smoke 同义词、短语及组合的约 16 个候选短语 | 候选清单 + prompt_id |
| P1 分层粗筛 | 引入小型精标 Reference 代理集；快速对撞比较 mAP/AP75/F1 及错误类型 | 每类Top-2 |
| P2 复筛 | 更大Development子集；阈值扫描 | 候选排序与稳定区间 |
| P3 冻结 | 综合评估图像视觉质量、定位精度与流式调用成本 | Prompt V1 + score threshold + 版本记录 |

5.3 主教师 V1 方案与自动化标签质量诊断

使用冻结Prompt生成Grounding DINO V1。对fire和smoke分别统计missing、false positive、over-box/under-box、small object、many-to-one、one-to-many以及保守覆盖率等指标。YOLO回检只作为低成本诊断信号，用于判断错误是否被某类分歧特征富集，不直接生成新标签。

标签诊断与下游训练分开：标签层使用人工GT子集估计错误分布；效用层用统一超参数训练YOLO，并在冻结评测集上报告Precision、Recall、mAP@0.5、mAP@0.5:0.95。若某个标签视觉指标改善但下游指标没有稳定收益，则不把其定义为生产升级。

主教师 V1 阶段的核心任务是利用前置固化的决策边界，执行海量数据的“大规模伪标签自动化生成”，并借助完全独立的局部人工精标子集对整体标签层的质量分布进行静态代理估计。整个生产流水线与质量评估在时空上完全解耦，具体运行机制如下：

- 生产级大规模伪标签自动化生成（全量流式生成阶段）

在大规模全量粗糙数据集运行阶段，Grounding DINO V1 严格作为纯粹的高吞吐“自动化生成器”执行批量伪标签生产，在此流式生成过程中不执行任何在线的标签质量检测或指标统计。固化参数强制加载：管线启动时直接继承并强制加载 5.2 节序贯冻结的最优参数决策边界。火焰类锁死为 Prompt "fire"（过滤置信度阈值 best_thr 固化为 0.36）；烟雾类锁死为 Prompt "dense smoke"（过滤置信度阈值 best_thr 固化为 0.38）。高性能单向流式推理契约 (Design Contract)：为了确保海量图像自动化生成的绝对速度，工程上死守单向推理契约，主动摒弃 TTA、WBF、Tile 等高计算成本的后处理。管线通过模型全局单次加载、Prompt 全局单次 Token 化常驻显存、利用 expand() 视图复用单张常驻图像张量、采用 torch.inference_mode 与自动混合精度（autocast），以及图像流式循环内部绝对禁止调用 torch.cuda.empty_cache() 来消除时间抖动，确保大规模伪标签生产的纯粹与高效。

- 标签层质量诊断（基于独立人工 GT 子集的静态代理评估）

方案中提及的 missing、false positive、over-box/under-box 等指标，其本质是系统工程中的“标签缺陷分类矩阵（Defect Classification Matrix）”。这些指标并非在全量生产中动态计算，而是在前置或平行阶段，专注于在小规模、完全独立的人工精标（GT）子集上进行静态离线对撞与抽样检验（Sampling Inspection）。

由于火焰、烟雾具有非刚性、边界弥散的特殊物理属性，人工标注与大模型在空间边界上天生存在多粒度演变。系统引入基于交并比（IoU）与包含率（IoP）的重叠度对撞，对主教师 V1 伪标签层的整体数据质量缺陷进行多维画像估计：

- Missing（漏标率）：评测大模型在固化参数下，相比于标准人工真值而言的天生漏检比例。

评判法：采用低阈值存在性校验。即对于非刚性物体，判断 Missing 不看框的重合度，而是看“有无相交（Presence Discovery）”。

量化标准：将匹配低阈值设为 T_{low = 0.1 甚至更低。只要大模型伪标签框与人工精标框的IoU >=0.1，或者大模型框的中心点落在了人工精标框内部，就判定为“成功捕捉，不计入 Missing”。只有当人工精标区域内空空如也，大模型完全没有生成任何框时，才确诊为真实 Missing。

- False Positive（误报率）：评测大模型高置信度圈出的边界框中，被人工精标判定为虚警或环境背景噪声的比例。

评判法：引入 IoP（预测框交前背景比）

量化标准：即使IoU 极低，但只要IoP >=0.7（意味着大模型圈出来的框，有 70% 以上的面积是完全包裹在人工精标的大框内部的），就逆向豁免其误报惩罚，判定为 True Positive（判定为它是对大目标的精细化局部提取）

- 边界框退化（Over-box / Under-box）：在 IoU 有交集但未完全对齐的区域（0.1 <= IoU < 0.5），通过面积比值评估大模型生成的边界框相比于人工精标标准框是否存在画得过大（Over-box）或过小（Under-box）的退化形变趋势。

评判法：粒度缩放

量化标准：

Under-box（大模型比人工小）：如果IoP 1.0趋近1 且大模型框明显小于人工精标，学术界通常认为这不是错误，而是“核心特征富集（Core Feature Extraction）”。在训练 YOLO 时，这种紧凑的伪标签反而比包含了大片背景树木的人工松散大框更能减少噪声干扰。

Over-box（大模型比人工大）的科学评判：当大模型伪标签面积大于人工精标 1.5 倍以上时，需要引入多框融合度量。因为烟雾往往是散落的多团，人工可能标了 3 个小框，而大模型用 1 个大框把它们整体包裹了。此时应计算大模型框对多个小人工框的联合交集，若能完全覆盖，判定为“宏观语义包裹（Semantic Fusion）”，在流式评估中属于轻度可容忍误差。

- 效用层解耦验证（下游验证）

标签层诊断与下游大规模训练严格解耦。最终的质量检验完全交由效用层完成：保持下游训练超参数绝对一致，对比使用清洗前原始弱标签训练的 YOLO 模型，与使用大模型全自动流式生成后伪标签训练的 YOLO 模型。

两个模型最终在 5.2 节那部分完全独立的冻结人工精标评测集上进行最终跑分（Precision、Recall、mAP@0.5、mAP@0.5:0.95）的盲测 PK。若自动化生成的伪标签未能在大模型下游训练中带来稳定的下游模型跑分收益，则不将其定义为生产环境的升级，以此倒逼并确保全自动生成管线的真实有效性。

5.4 SAM3第二教师候选实验

表5-2  正式实验设计（E组）

| 实验 | 方案 | 研究目的 | 成本 | 执行规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | 人工GT训练基线 | 上界参考 | 人工标注 | 必做，3 seeds |
| E1 | Grounding DINO V1 | 自动生产基线 | 低 | 必做，3 seeds |
| E2 | V1 + GT离线质量诊断 | 解释错误机制 | 低 | 必做，不生成新标签 |
| E3 | DINO + SAM3 Verifier Only | 验证语义审核价值；保留DINO框 | 中 | 优先候选，小规模门槛 |
| E4 | DINO + SAM3 Verifier + Append | 验证第二教师补漏价值 | 中/高 | 候选；先人工抽检新增框 |
| E5 | DINO + SAM3 Box Refinement | 验证mask框是否改善定位 | 中/高 | 仅小规模；当前Pilot已显示高风险 |
| E6 | 保守三档Verifier/否决规则 | 优化“默认信DINO、强证据否决” | 中 | 重点候选 |
| E7 | 通过门槛的最优方案全量V2 | 验证全量可训练收益 | 按方案 | 条件执行 |
| E8 | E0/E1/E7多seed + 成本/Pareto | 形成最终管理决策 | 按需 | 必做 |

5.5 Verifier融合规则与门槛

根据2026年8月17日结果，后续不采用“只要SAM3未支持就删除”的强硬逻辑，而采用保守否决和三档判定：Strong Keep、Uncertain、Strong Reject。默认保留DINO，只有在SAM3提供足够强的反证时才删除；Uncertain不直接删除，避免第二教师把DINO真阳性误伤。

表5-3  第二教师三档审核规则

| 状态 | 判定逻辑 | 标签动作 |
| --- | --- | --- |
| Strong Keep | DINO框与SAM3语义/掩膜证据一致 | 保留DINO原框 |
| Uncertain | SAM3证据弱、遮挡/小目标/边界不确定 | 保留或降权，不直接删除 |
| Strong Reject | SAM3全局有稳定fire证据，但当前DINO框内支持极低，且多项几何证据一致 | 删除；记录rejection_reason |

Verifier阈值不在Independent Test上调优。建议在Development/Validation上设置“宽松—基准—严格”三档，比较被删除标签的人工抽检Precision、YOLO效用和调用成本。正式通过门槛的实际改善幅度以E1多seed波动作为基准：当候选增益未超过训练噪声或固定最小实际差异（建议至少0.5个百分点）时，视为没有足够证据支持升级。

5.6 Append与Box Refinement的安全门

SAM3新增框不得直接进入全量标签。先输出append_candidates并人工抽检，统计真正DINO漏检fire的候选精度、与现有框的重复率、目标粒度一致性和小目标占比。只有候选Precision达到预设高门槛（建议≥90%）且在Development/Validation产生实际效用时，才允许全量追加。

对于Box Refinement，当前Pilot已出现显著退化，因此其正式研究价值主要是验证适用边界。除非修改后的框生成规范在小样本上同时改善定位质量与YOLO效用，否则不进行全量调用；DINO继续拥有最终检测框定位权。

5.7 统计分析与稳健性设计

E0、E1和最终进入E7的候选至少进行3个随机种子复现，报告均值、标准差及关键差值；对Final Holdout可使用bootstrap 95%置信区间。候选门槛阶段允许单次快速筛选，但进入Pareto前沿或距离门槛很近的方案需补充复现。

结果按fire/smoke、small/medium/large、关键场景进行分层，以判断总体指标变化是否由某一子群驱动。对于Recall改善但Precision下降的方案，不以单指标判断“好/坏”，而在最终成本—性能平面上讨论其适用情景。

六、前期实验基础与阶段性结论

6.1 已完成工作

目前已完成Grounding DINO冷启动、统一YOLO训练验证、teacher confidence curriculum、SAM3局部筛选/补框Pilot，以及2026年8月17日针对SAM3第二教师角色的三组更严格消融。已有工程脚本支持伪标签生成、审核、可视化、per-image审计、事件日志和标签版本输出，为正式研究提供了可执行基础。

6.2 早期Pilot结果（历史协议，方向性证据）

表6-1  早期Pilot独立测试结果（保留原实验口径）

| 实验 | 方案 | Precision | Recall | mAP@0.5 | mAP@0.5:0.95 | 阶段结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exp0 | 人工GT baseline | 0.8205 | 0.6717 | 0.7430 | 0.5377 | 参考上界 |
| Exp1 | Grounding DINO冷启动 | 0.7635 | 0.6216 | 0.6647 | 0.4623 | 当前最稳健自动基线 |
| Exp2 | GD + teacher confidence curriculum | 0.6963 | 0.6144 | 0.6438 | 0.4350 | 置信度课程未转化为Test收益 |
| Exp4 | SAM3筛选 + 框修正 | 0.6657 | 0.6554 | 0.6474 | 0.4350 | Recall升但整体mAP降 |
| Exp5 | SAM3筛选 + YOLO补框 | 0.7060 | 0.6198 | 0.6336 | 0.4348 | 复杂级联未形成收益 |

6.3 2026年8月17日SAM3角色消融（当前统一274张评测口径）

表6-2  当日双教师消融结果

| 实验 | 机制 | Precision | Recall | mAP@0.5 | mAP@0.5:0.95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exp0 | 人工GT baseline | 0.8205 | 0.6717 | 0.7430 | 0.5377 |
| Exp1 | DINO Only | 0.7635 | 0.6216 | 0.6647 | 0.4623 |
| Exp2A | SAM3只审核，不补标；保留DINO框 | 0.7410 | 0.6609 | 0.6689 | 0.4577 |
| Exp2B | 审核 + SAM3全图补漏 | 0.7531 | 0.6169 | 0.6641 | 0.4529 |
| Exp2C | 审核 + 补漏 + SAM3重定位 | 0.6124 | 0.6182 | 0.5769 | 0.3701 |

表6-3  相对DINO基线的差值与解释

| 比较 | ΔP | ΔR | ΔmAP50 | ΔmAP50:95 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exp2A - Exp1 | -0.0225 | +0.0393 | +0.0042 | -0.0046 | Verifier改变监督噪声结构，Recall显著方向性改善；mAP50仅微升，需多seed验证 |
| Exp2B - Exp1 | -0.0104 | -0.0047 | -0.0006 | -0.0094 | 当前Append没有提供有效额外监督 |
| Exp2C - Exp1 | -0.1511 | -0.0034 | -0.0878 | -0.0922 | SAM3 mask-derived box明显不适合作为默认YOLO检测框 |

6.4 当前最重要的阶段性结论

Grounding DINO V1仍是最稳健的低成本自动标签基线，自动生产流程已具备实际训练价值。

SAM3值得保留为第二教师研究对象，但其最有潜力的角色是“语义质量审核”，而不是无条件补漏或接管框定位。

Exp2A的Recall从0.6216提高至0.6609，但mAP50仅提高0.42个百分点且mAP50:95下降0.46个百分点，不能据此宣布稳定提升，必须用多seed和开发集阈值实验验证。

Exp2B说明当前全图Append准入规则不足；Exp2C说明mask框与检测框规范存在明显不一致，后续不应优先投入Box Refinement全量实验。

今天的结果强化了论文的MEM核心：更复杂的教师级联不等于更高价值，第二教师必须被当作需要经济性和质量门槛论证的项目资源。

七、质量成本、资源配置与升级/停止规则

7.1 成本边界与计量口径

成本核算坚持“先记录真实资源、再做货币化敏感性”。至少记录Grounding DINO推理GPU小时、SAM3推理GPU小时、YOLO训练GPU小时、人工抽检/返工小时、全量调用次数、重训次数、标签版本数和从数据输入到可训练标签的交付周期。

外部失败风险不进行主观金额估计。由于火烟检测具有安全属性，论文仅将关键FN、Recall、mAP以及特定高风险场景的漏检作为交付质量约束。这样既保留COQ理论映射，也避免使用缺乏事实基础的“事故损失货币化”。

7.2 方案成本函数与边际收益

C(j) = C_GPU(j) + C_CPU(j) + C_human(j) + C_retrain(j) + C_rework(j)

其中各成本先以小时、次数等物理量报告；如需人民币情景分析，再使用区间单价进行敏感性计算。对每个候选方案同时报告ΔmAP、ΔRecall、Δ成本和ME，禁止只报告精度不报告投入。

7.3 Pareto资源配置

若方案A在成本不高于B的同时，Precision、Recall、mAP@0.5和mAP@0.5:0.95至少不差，并在其中一项更好，则B被A支配，可直接剔除。非支配方案进入Pareto前沿。最终给出三类管理情景：质量优先（关注Recall与mAP@0.5:0.95）、成本优先（关注标签生成和重训成本）、均衡情景（关注非支配方案中的边际效率）。

表7-1  资源配置情景

| 情景 | 业务特征 | 核心指标 | 配置原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量优先 | 关键场景漏检成本高；允许增加GPU | 优先Recall、mAP50:95，成本作为约束 | 只有第二教师产生稳定质量增益才升级 |
| 成本优先 | 快速冷启动、频繁迭代 | 优先标签工时、GPU小时、交付周期 | 若SAM3增益未超过噪声，冻结DINO V1 |
| 均衡情景 | 常规生产 | Pareto前沿 + 边际效率ME | 选择每单位新增成本带来最大实际效用的方案 |

7.4 预注册式升级/停止规则

表7-2  升级与停止规则

| 规则 | 触发条件 | 管理动作 |
| --- | --- | --- |
| 规则S1：无实际增益停止 | 候选ΔmAP未超过E1多seed波动或0.5个百分点，同时成本上升 | 不进入全量 |
| 规则S2：被支配停止 | 候选成本更高且所有关键效用指标不优于基线 | 从Pareto候选中剔除 |
| 规则S3：定位退化停止 | mAP50:95显著下降或人工抽检显示框粒度系统偏差 | 停止Box Refinement |
| 规则S4：Append质量不足停止 | 新增候选人工抽检Precision低于预设高门槛或重复率高 | 停止全量补漏 |
| 规则S5：测试集泄漏停止调参 | 任何方案已查看Final Holdout结果 | 不得再修改参数；后续仅报告/复现 |
| 规则G1：升级 | 候选在Validation稳定非支配，且多seed/成本门槛通过 | 生成V2并进入Final Holdout一次性评估 |

八、创新点、可行性与风险控制

8.1 预期创新点

创新点1：结果中性的双教师工程管理架构。把SAM3从“必须有效的技术模块”重构为“受Stage-Gate控制的第二教师资源”，既能研究协同收益，也能研究停止边界。

创新点2：标签质量与下游效用双层评价。不仅比较伪标签和GT的几何差异，还以统一YOLO训练结果检验“可训练质量”，避免视觉改进不等于训练收益。

创新点3：COQ与Pareto驱动的模型升级决策。将Prompt预防、质量鉴定、返工重训和最终交付风险映射到质量成本，以边际收益和非支配关系决定是否全量调用高成本模型。

创新点4：低预算序贯Prompt与最小追溯链。通过分层粗筛—复筛—冻结降低Prompt开发成本，并建立从data_version到test_report_id的可复现链。

8.2 可行性分析

数据基础：已有2804张训练/开发图像、当前274张统一Pilot评测数据及人工GT资源，可支持误差诊断、下游验证和分层分析。

工程基础：Grounding DINO、YOLO、SAM3均已有可运行脚本，且已完成多轮标签生成、训练和审计Pilot。

方法基础：已有Prompt评测、阈值扫描、可视化、per-image CSV和事件日志，能够支撑Stage-Gate所需证据。

管理基础：GPU时长、人工工时、调用次数、返工和重训可通过日志记录，满足COQ与资源配置实证。

结果中性：即使SAM3最终不提升mAP，仍可用负结果验证第二教师适用边界和停止规则，不影响论文主问题成立。

8.3 主要风险与应对

表8-1  主要风险与控制措施

| 风险 | 可能影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| Prompt参考集过拟合 | Final Holdout泛化不足 | 分层抽样；阈值稳定区间而非单点最优 |
| SAM3 Verifier误删真火 | Precision/Recall关系不可控 | 三档审核、默认保留DINO、只给SAM强证据否决权 |
| SAM3全图补漏FP高 | 增加错误监督 | Append candidates先人工抽检，Precision未过门槛不全量 |
| SAM3框粒度与GT不一致 | mAP50:95下降 | DINO保留定位权；box refinement仅小样本机制验证 |
| 训练随机波动掩盖微小增益 | 误判候选有效 | E1/最终候选至少3 seeds；实际差异门槛与置信区间 |
| 管理内容被技术实验淹没 | MEM属性不足 | 每一技术实验都对应质量成本、阶段门或资源决策；最终章节输出管理规则 |
| 成本单价不确定 | 货币化结论不稳 | 先报告GPU/人工小时，再使用价格区间做敏感性分析 |

九、研究计划与预期成果

9.1 后续研究计划

表9-1  研究进度安排（可按学院当年节点微调）

| 时间 | 主要工作 | 阶段输出 |
| --- | --- | --- |
| 2026.08 | 【配置基线确立与前置控制】冻结课题研究协议；清理并规范原始数据版本（Data Versioning）；确立独立测试集（Final Holdout）防范策略；完成提示词（Prompt）双阶段序贯寻优与局部校准。 | 数据资产清单、工艺 Prompt V1 规范文档、G0 阶段门质量准入记录 |
| 2026.09 | 【系统复现性验证与初期质量评估】按冻结配置基线复现 E0/E1 实验；执行大规模伪标签生成并同步利用小样独立集完成数据缺陷诊断（Missing/FP率分析）；实施 E1 多种子（Multi-seed）扰动测试，评估算法鲁棒性稳定性。 | 系统正式配置基线（Baseline）、全量粗糙数据噪声水平及标签层错误机制诊断报告 |
| 2026.10 | 【规模化伪标签生产与系统总装】根据阶段门控制结论，仅对通过准入的最优候选提示词与阈值进行固化，全面启动全量数据集 V2 伪标签的高吞吐量流式生产；实施统一架构下的多种子重训，防范统计过拟合风险。 | E7 综合集成实验结果、模型生产环境稳定性管理分析报告 |
| 2026.11 | 【阶段门质量准入与项目控制】执行 E3/E4/E5 小规模阶段门（Stage-Gate）质量审计；重点优化并锁死高防御姿态的保守验证器（Verifier E6），设置项目推进的风险拦截边界。 | 候选阶段门评估矩阵（Gate Review）、多粒度人工抽样控制指标、项目Go/Stop投资决策备忘录 |
| 2026.12 | 【工程质量总验收与多维分层审计】启动独立留存测试集（Final Holdout）的一次性无偏盲测大考（效用层验收）；按不同尺度、复杂场景执行分层效益审计；汇总大模型调用与算力成本日志。 | 最终技术效用指标（mAP等）、基于 Bootstrap 的多样本稳健性分析、分层场景可靠性审计报告 |
| 2027.01 | 工程经济性测算与最优运筹决策】构建基于 COQ（质量成本模型） 的定量测算框架；执行大模型调用边际收益与帕累托（Pareto）前沿面推演；完成项目工程情景敏感性分析（Sensitivity Analysis）。 | 项目资源优化配置方案、模型全量升级/拒绝调用的项目停止规则（Stop Rules） |
| 2027.02 | 【成果系统化总结与管理建议提炼】全面撰写论文初稿；提炼针对工业级消防数据资产清洗的工程管理建议与质量控制指南；核对引用规范、数据表图的一致性与全流程配置追溯链。 | MEM 硕士学位论文初稿 |
| 2027.03 | 根据导师/预答辩意见修订，完成终稿准备 | 论文定稿版 |

9.2 预期成果

形成fire/smoke低预算Prompt Benchmark与冻结配置方法。

形成Grounding DINO主教师伪标签V1及相对人工GT的下游效用保留率评价。

形成missing、false positive、框尺度、定位和实例粒度等伪标签质量诊断体系。

完成SAM3 Verifier、Recall Teacher和Localization Refiner三类角色的门槛式实证，明确其有效角色与适用边界。

形成一套可执行的第二教师升级/停止规则：有效则生成双教师V2，无效则将V1冻结为Pareto停止点。

形成以GPU/人工小时、重训次数、交付周期和Independent Test为核心的成本—性能Pareto前沿。

建立数据来源、Prompt、模型、标签版本、训练run和测试报告之间的最小追溯规范。

形成面向AI训练数据项目经理的质量控制、资源配置和持续迭代建议。

十、论文拟定目录

第一章 绪论

1.1 研究背景与课题来源

1.2 研究问题提出

1.3 研究目的与研究意义

1.4 国内外研究现状概述

1.5 研究内容与研究方法

1.6 技术—管理双主线

1.7 主要创新点

第二章 理论基础与研究框架

2.1 AI训练数据质量与下游效用

2.2 开放词汇检测与双教师机制

2.3 质量成本理论

2.4 Stage-Gate与项目决策

2.5 Pareto与边际资源配置

2.6 AI生命周期与可追溯治理

2.7 本文研究框架

第三章 低预算Prompt规范化与主教师伪标签V1

3.1 数据版本与实验协议

3.2 fire/smoke Prompt候选构建

3.3 序贯Prompt粗筛与复筛

3.4 Prompt和阈值冻结

3.5 Grounding DINO伪标签V1

3.6 YOLO下游基线与性能保留率

3.7 本章小结

第四章 伪标签质量诊断与双教师门槛机制

4.1 伪标签错误分类与诊断指标

4.2 主教师V1误差机制

4.3 SAM3语义审核Verifier

4.4 SAM3全图补漏Recall Teacher

4.5 SAM3框重定位Refiner

4.6 三档Verifier与融合规则

4.7 Stage-Gate决策结果

4.8 本章小结

第五章 候选标签升级与下游效用稳健性验证

5.1 通过门槛的V2生成

5.2 统一YOLO训练协议

5.3 多seed与bootstrap

5.4 fire/smoke与尺度分层

5.5 真实/AIGC来源敏感性

5.6 双教师适用边界

5.7 本章小结

第六章 质量成本与资源配置决策

6.1 训练数据生产COQ核算边界

6.2 GPU/人工/返工/重训成本

6.3 边际效用与成本效率

6.4 成本—性能Pareto前沿

6.5 质量优先/成本优先/均衡情景

6.6 第二教师升级与停止规则

6.7 过程可追溯与项目治理建议

第七章 结论与展望

7.1 主要研究结论

7.2 管理启示与实践建议

7.3 研究创新与贡献

7.4 局限性

7.5 后续研究展望

十一、主要参考文献

[1] 东北财经大学管理科学与工程学院. 东北财经大学管理科学与工程学院MEM学位论文工作管理办法[EB/OL]. 2022-09-05.

[2] 东北财经大学. 东北财经大学研究生学位论文格式要求[EB/OL]. 2024.

[3] 全国工程管理专业学位研究生教育指导委员会. MEM专业学位论文标准与工作指南[Z]. 2021.

[4] 全国工程专业学位研究生教育指导委员会. 工程类专业学位类别硕士学位论文基本要求（试行）[Z]. 2023.

[5] 国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 19001—2016 质量管理体系 要求[S]. 北京: 中国标准出版社, 2016.

[6] 戚安邦. 项目管理学[M]. 第3版. 北京: 科学出版社, 2021.

[7] 教育部. 关于深入推进学术学位与专业学位研究生教育分类发展的意见[Z]. 2023.

[8] 国务院学位委员会, 教育部. 专业学位研究生教育发展方案（2020—2025）[Z]. 2020.

[9] Juran J M, Gryna F M. Juran’s Quality Control Handbook[M]. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 1988.

[10] Feigenbaum A V. Total quality control[J]. Harvard Business Review, 1956, 34(6): 93-101.

[11] Crosby P B. Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain[M]. New York: McGraw-Hill, 1979.

[12] Cooper R G. Stage-gate systems: A new tool for managing new products[J]. Business Horizons, 1990, 33(3): 44-54.

[13] Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)[M]. 7th ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2021.

[14] ISO. ISO 9001:2015 Quality management systems—Requirements[S]. Geneva: International Organization for Standardization, 2015.

[15] Flyvbjerg B. Quality control and due diligence in project management: Getting decisions right by taking the outside view[J]. International Journal of Project Management, 2013, 31(5): 760-774.

[16] Wang R Y, Strong D M. Beyond accuracy: What data quality means to data consumers[J]. Journal of Management Information Systems, 1996, 12(4): 5-33.

[17] Batini C, Cappiello C, Francalanci C, Maurino A. Methodologies for data quality assessment and improvement[J]. ACM Computing Surveys, 2009, 41(3): 1-52.

[18] Redman T C. The impact of poor data quality on the typical enterprise[J]. Communications of the ACM, 1998, 41(2): 79-82.

[19] National Institute of Standards and Technology. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)[R]. NIST AI 100-1, 2023.

[20] Sculley D, Holt G, Golovin D, et al. Hidden technical debt in machine learning systems[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2015, 28.

[21] Amershi S, Begel A, Bird C, et al. Software engineering for machine learning: A case study[C]//2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice. IEEE, 2019: 291-300.

[22] Sambasivan N, Kapania S, Highfill H, Akrong D, Paritosh P, Aroyo L. “Everyone wants to do the model work, not the data work”: Data cascades in high-stakes AI[C]//Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2021: 1-15.

[23] Gebru T, Morgenstern J, Vecchione B, et al. Datasheets for datasets[J]. Communications of the ACM, 2021, 64(12): 86-92.

[24] Mitchell M, Wu S, Zaldivar A, et al. Model cards for model reporting[C]//Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency. 2019: 220-229.

[25] Breck E, Cai S, Nielsen E, Salib M, Sculley D. The ML test score: A rubric for ML production readiness and technical debt reduction[C]//2017 IEEE International Conference on Big Data. IEEE, 2017: 1123-1132.

[26] Polyzotis N, Roy S, Whang S E, Zinkevich M. Data management challenges in production machine learning[C]//Proceedings of the 2017 ACM International Conference on Management of Data. 2017: 1723-1726.

[27] Schelter S, Biessmann F, Januschowski T, Salinas D, Seufert S. Automating large-scale data quality verification[J]. Proceedings of the VLDB Endowment, 2018, 11(12): 1781-1794.

[28] Northcutt C G, Jiang L, Chuang I L. Confident learning: Estimating uncertainty in dataset labels[J]. Journal of Artificial Intelligence Research, 2021, 70: 1373-1411.

[29] Frénay B, Verleysen M. Classification in the presence of label noise: A survey[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2014, 25(5): 845-869.

[30] Vartak M, Subramanyam H, Lee W E, et al. ModelDB: A system for machine learning model management[C]//Proceedings of the Workshop on Human-In-the-Loop Data Analytics. 2016: 1-3.

[31] Lee D H. Pseudo-label: The simple and efficient semi-supervised learning method for deep neural networks[C]//ICML Workshop on Challenges in Representation Learning. 2013.

[32] Xie Q, Luong M T, Hovy E, Le Q V. Self-training with noisy student improves ImageNet classification[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2020: 10687-10698.

[33] Sohn K, Berthelot D, Carlini N, et al. FixMatch: Simplifying semi-supervised learning with consistency and confidence[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2020, 33: 596-608.

[34] Liu Y C, Ma C Y, He Z, et al. Unbiased teacher for semi-supervised object detection[C]//International Conference on Learning Representations. 2021.

[35] Xu M, Zhang Z, Hu H, et al. End-to-end semi-supervised object detection with soft teacher[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2021: 3060-3069.

[36] Carion N, Massa F, Synnaeve G, Usunier N, Kirillov A, Zagoruyko S. End-to-end object detection with transformers[C]//European Conference on Computer Vision. Cham: Springer, 2020: 213-229.

[37] Zhang H, Li F, Liu S, et al. DINO: DETR with improved denoising anchor boxes for end-to-end object detection[C]//International Conference on Learning Representations. 2023.

[38] Li L H, Zhang P, Zhang H, et al. Grounded language-image pre-training[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2022: 10965-10975.

[39] Minderer M, Gritsenko A, Stone A, et al. Simple open-vocabulary object detection with vision transformers[C]//European Conference on Computer Vision. Cham: Springer, 2022: 728-755.

[40] Liu S, Zeng Z, Ren T, et al. Grounding DINO: Marrying DINO with grounded pre-training for open-set object detection[EB/OL]. arXiv:2303.05499, 2023.

[41] Ren T, Jiang Q, Liu S, et al. Grounding DINO 1.5: Advance the “edge” of open-set object detection[EB/OL]. arXiv:2405.10300, 2024.

[42] Kirillov A, Mintun E, Ravi N, et al. Segment anything[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2023: 4015-4026.

[43] Ravi N, Gabeur V, Hu Y T, et al. SAM 2: Segment anything in images and videos[EB/OL]. arXiv:2408.00714, 2024.

[44] Meta AI. SAM 3: Segment Anything with Concepts[EB/OL]. arXiv:2511.16719, 2025.

[45] Redmon J, Divvala S, Girshick R, Farhadi A. You only look once: Unified, real-time object detection[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016: 779-788.

[46] Töreyin B U, Dedeoğlu Y, Güdükbay U, Çetin A E. Computer vision based method for real-time fire and flame detection[J]. Pattern Recognition Letters, 2006, 27(1): 49-58.

[47] Muhammad K, Ahmad J, Lv Z, Bellavista P, Yang P, Baik S W. Efficient deep CNN-based fire detection and localization in video surveillance applications[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2019, 49(7): 1419-1434.

[48] Muhammad K, Ahmad J, Baik S W. Early fire detection using convolutional neural networks during surveillance for effective disaster management[J]. Neurocomputing, 2018, 288: 30-42.